Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что, по состоянию на 01.09.2010 из выделенных в 2010 году денежных средств в размере 156 035 тыс.руб. на выполнение работ по установке 1 276 коллективных (общедомовых) приборов учёта в 
380 многоквартирных домах городского округа Тольятти, управляющими организациями ООО «Управляющая компания №1 ЖКХ», 
ООО «Управляющая компания №2 ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ» освоены денежные средства на: подготовку 356 проектов, согласование 219 проектов, монтаж 268 приборов (21%), из которых на коммерческий учёт поставлено 85 приборов учёта (6,7%).

3. Отметить исполнение мэрией решения Думы от 07.07.2010 №351 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, 
за I полугодие 2010 года» в части перераспределения в рамках Программы денежных средств на установку общедомовых приборов учёта на многоквартирные дома Центрального и Комсомольского районов.

4. Поручить рабочей группе по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти (Денисов А.В.) рассмотреть вопрос о ситуации, сложившейся в управляющих компаниях, получивших субсидии на установку общедомовых приборов учёта в 2009 году и не сдавших установленные общедомовые приборы на коммерческий учёт.

Срок - октябрь 2010 года.

5. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Денисов А.В.) вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1».

Срок - ноябрь 2010 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы								   А.И.Зверев