Об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти, проводимых в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», принять к сведению.

2. Отметить, что, по состоянию на 01.09.2010 из предусмотренных 
в городском округе Тольятти в 2010 году денежных средств в 
размере 1 982 624,316 тыс.руб. на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, получателям субсидий перечислено 1 883 493,1 тыс.руб. (95%), из них согласованы акты выполненных работ 
на сумму 16 488,147 тыс.руб. (0,83%) и оплачены работы в размере 
8 560,948 тыс.руб. (0,43%).

3. Предложить мэрии (Пушков А.Н.):

3.1. Усилить контроль за графиком выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3.2. Представить для рассмотрения в Думу проект муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на период до 2012 года», разработанной в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Срок – до 20.12.2010.

4. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Денисов А.В.) вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Срок - январь 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы								   А.И.Зверев