Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением  мэрии от 18.02.2010 №392-п/1

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию мэрии, что:

1.1. По состоянию на 01.09.2010 из предусмотренных в бюджете денежных средств в размере 112 000,0 тыс.руб. на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, проведены аукционы на выполнение мероприятий на сумму 83 788,7 тыс.руб. (74,8%), сумма экономии составила 10 703,2 тыс.руб.

1.2. Мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти будут завершены до 30 ноября 2010 года.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение мэрией рекомендации протокола заседания Думы от 07.07.2010 №30 в части распределения экономии, полученной от проведения аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, по видам работ, с учётом предложений депутатов Думы городского округа Тольятти.

2.2. Непривлечение мэрией депутатов Думы по одномандатным избирательным округам к процедуре подписания актов выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):

3.1. Разработать, согласованные с депутатами Думы и администрациями районов мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий, и представить для рассмотрения в Думу проект Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год.

Срок - до 10.11.2010.

3.2. Осуществлять подписание актов выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий с участием депутатов Думы по одномандатным избирательным округам.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

#### Председатель Думы								   А.И.Зверев