Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии 
от 06.05.2009 №1041-п/1

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 
№1041-п/1, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить невыполнение постановления, утверждённого мэрией от 07.09.2010 №2425-п/1, «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 №1041-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в части выделения субсидий из бюджета на установку общедомовых приборов учёта на многоквартирные дома Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):

3.1. В случае невыделения субсидий на установку общедомовых приборов учёта на многоквартирные дома Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти в 2010 году:

3.1.1. Дополнительно предусмотреть данные расходы в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год в рамках финансирования Программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы.

3.1.2. Провести служебную проверку и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, ответственных за невыполнения в полном объёме и в установленные сроки указанных мероприятий.

3.2. Внести изменения в порядок и договор передачи субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в городском округе Тольятти (в части возмещения затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах), предусмотрев штрафные санкции получателям субсидий за несвоевременное выполнение работ, либо незавершение работ в установленные сроки.

3.3. Представить в Думу детальную информацию о размерах и сроках возврата управляющими компаниями части субсидий, невозможной к освоению в 2010 году на установку общедомовых приборов учёта на многоквартирных домах Автозаводского района, требующих проведения реконструкции сетей.

3.4. Подготовить и представить в Думу проект изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год, предусмотрев перераспределение денежных средств, выделенных МАУ «Агентство экономического развития», на установку общедомовых приборов учёта в Комсомольском и Центральном районах городского округа Тольятти.

Срок - по мере готовности.

- Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу по вопросу освоения денежных средств, выделяемых в форме субсидий управляющим компаниям городского округа Тольятти, на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации Программы, утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1.

Срок - по мере готовности.

- Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Денисов А.В.) вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1».

Срок - до 20 декабря 2010 года.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы 								   А.И.Зверев