**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённого постановлением мэрии**

**от 16.03.2011 №742-п/1, по состоянию на 01.09.2011 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1,   
по состоянию на 01.09.2011 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Из предусмотренных на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий денежных средств в размере 130 917,0 тыс.руб. проведены аукционы на сумму 115 531,0 тыс.руб.; общий размер экономии от проведения аукционов составил 17 442,5 тыс.руб. (13,3%).

2.2. Мэрией не соблюдены сроки реализации Плана мероприятий   
по выполнению мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённого распоряжением заместителя мэра по городскому хозяйству (Иванов В.В.)   
от 10.03.2011 года и согласованного с заместителями мэра - главами администраций (Зимин В.А., Крымцев С.С., Ладыка И.Н.).

2.3. Мэрией учтена рекомендация по подписанию актов выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий с участием   
депутатов Думы по одномандатным избирательным округам, в   
соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2010 №385.

3. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству   
(Денисов А.В.) рассмотреть вопрос «Об отчёте мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011   
№742-п/1, за 2011 год».

Срок – 08.11.2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев