ПРОЕКТ

Об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год

Рассмотрев отчет мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2012 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

| Мэр | С.И. Андреев |
| --- | --- |
| Председатель Думы | А.В. Денисов |

# Приложение № 1

к Решению Думы

от  «___»______2013 г. № ____

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 17.06.2009 № 107, ЗА 2012 ГОД

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена Решением  Думы  городского  округа  Тольятти  от   17.06.2009 № 107 (далее - Программа).

1) По разделу «Демографическое развитие городского округа Тольятти».

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2012 году:

| Численность населения | В Программе (до 2015 года) | Фактические данные | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, человек | 721664 | 719397 | 99,7% |
| в том числе: |  |  |  |
| Автозаводский район | 438846 | 441620 | 100,6% |
| Центральный район | 159058 | 158887 | 99,9% |
| Комсомольский район (с учетом пос. Поволжский) | 123761 | 118890 | 96,1% |
| Самарская область | 3119000 | 3213700 | 103,0% |

Фактическая численность населения городского округа Тольятти по итогам 2012 года практически соответствует данным, учтенным при подготовке Программы.

2) По разделу «Доходы населения городского округа Тольятти».

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2012 год в Программе не предусмотрен, что, соответственно, не позволяет осуществить анализ поставленных целей и задач, отраженных в  Программе.

Данный недостаток Программы будет устранен при последующей корректировке.

3) По разделу «Жилищное строительство».

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

| Площадь жилья | В Программе (до 2015 года) | Фактические данные 2012 года | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (общая площадь), тыс.м2 | 1 818,02 | 130,867 | 7,2 |

Отдельно учет по показателю «жилые помещения» не ведется.

Объем ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Низкий уровень ввода жилья в 2012 году по отношению к объемам, отраженным в Программе, соответствует о завышенных данных, учтенных при разработке Программы.

В связи с отсутствием застройки земельных участков, учтенных при разработке Программы, требуется актуализация Программы в части корректировки уровня объема ввода жилья и мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4) По разделу «Состояние коммунальной инфраструктуры».

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2012 год в Программе не предусмотрен.

Данный недостаток Программы будет устранен при последующей корректировке.

5) По разделу «Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

В связи с предоставлением организациями коммунального комплекса фактических данных по реализации услуг за 2012 год в апреле 2013 года, предоставить информацию об оценке потребления товаров и услуг по состоянию на 02.04.2013г. не представляется возможным.

6) По разделу «Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов».

Анализ выполнения мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов представлен в приложении №1,2,3,4 к Отчету.

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со следующим объемом финансирования в 2012 году:

| Система коммунальной инфраструктуры | Объем финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2012 году (тыс. руб.) | Фактическая реализация в 2012 году (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение (приложение N 1) | 41434,7 | 3786 |
| Водоотведение и очистка сточных вод (приложение N 2) | 36737,1 | 0 |
| Теплоснабжение (приложение N 3) | 86803,7 | 0 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (приложение N 4) | 0 | 0 |

В таблице указан объем финансирования только тех мероприятий, финансирование которых (полностью или частично) было запланировано в 2012 году.

В связи с отсутствием реализации мероприятий, включенных в Программу, требуется их актуализация в части сроков реализации, стоимости и источника финансирования.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» выполнение Программы осуществляется путем реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

По состоянию на 01.01.2013 г. в городском округе Тольятти реализуются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:

- ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утвержденная Решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 N 303 (в редакции от 18.05.2011 N 542).

Поступление средств (без учета налога на прибыль и резервного фонда) за счет тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 30807 тыс. руб., что составляет 58% от утвержденного объема финансирования инвестиционной программы, в том числе:

- по водоснабжению - 16490 тыс. руб. (56,1%);

- по водоотведению -  14317 тыс. руб. (61,9%).

В 2012 году были выполнены проектно – изыскательские работы магистральных сетей водопровода до м/р «Набережная» на сумму 3786тыс.руб., что составляет 12,9% от объема финансирования инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению.

- ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению на 2012 – 2014 годы (утвержденная приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.04.2012 г. № 92);

Поступление средств (без учета налога на прибыль и резервного фонда) за счет тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 7256 тыс. руб., что составляет 5,0% от утвержденного объема финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу, не реализовывались в связи с недостаточным объемом финансирования.

- ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012 – 2015 годы (утвержденная Решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2012 г.  № 932).

Мероприятия, включенные в инвестиционную программу, не реализовывались, в связи с отсутствием средств за счет платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Также, в конце 2012 года приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 13.12.2012 г. № 424 утверждена инвестиционная программа ОАО «Волжская ТГК» на 2012 – 2014 годы.

У других организаций, отраженных в Программе, инвестиционные программы отсутствуют.

В связи с изменением Федерального законодательства для утверждения инвестиционных программ требуется разработка и утверждение соответствующих схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод вместо энергетического производства ОАО "АВТОВАЗ" с апреля 2012 года осуществляет ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ".

Деятельность по водоснабжению и очистке сточных вод вместо ООО "Тольяттикаучук" с 2013 года осуществляет ЗАО "Тольяттисинтез".

3. В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

Единственным источником финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО является надбавка к тарифу.

Полигоны ТБО "Узюково" и "Тимофеевский" не осуществляют деятельность по приему ТБО, и рекультивация данных полигонов возможна только за счет бюджетных средств и участия в целевых экологических программах.

Деятельность по утилизации (захоронению) ТБО вместо МУП «ПО КХ г. Тольятти» осуществляет МУПП «Экология».

Программа будет корректироваться в соответствии с Федеральным законом №289-ФЗ от 30.12.2012г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно на основании схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

## Приложение N 1

к отчету о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утвержденной Решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 N 107, за 2012 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| Водоснабжение |
| ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" |
| Модернизация вращающихся водоприемных сеток на водозаборных сооружениях | ед. | 3 | 40000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений | ед. | 24 | 60000 | 4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ОАО "ТЕВИС" |
| Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-101 | ед. | 1 | 7220,1 | 1 | 7220,1 | 0 | 0 |
| Строительство участка водопроводной сети от Ут19А до Ут13-3 в по ул. 40 лет Победы, Ду 300 мм | п.м | 1500 | 4919,6 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство станции подкачки на участке водопровода, проложенного от ВНС-02 | ед. | 1 | 24864,2 | 1 | 24864,2 | 0 | 0 |
| Строительство водовода от ОСВ ОАО "АВТОВАЗ" до ВНС-03 | п.м | 5168 | 11846,2 | 1300 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до пр. Степана Разина, Ду 600 мм | п.м | 3300 | 18368,1 | 1100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п.м | 1600 | 7908,7 | 400 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной, Ду 800 | п.м | 2200 | 16979,3 | 1100 | отдельно не выделено | ПИР | 3786 |
| Строительство ВНС-03 | ед. | 1 | 158000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство подземного водозабора Ягодный | ед. | 1 | 1600369,2 | 0,2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п.м | 4 150 | 21041,7 | 830 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО "Волжские коммунальные системы" |
| Модернизация существующих сетей водоснабжения | п.м | 91000 | 489442,2 | 13000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Соцгородской | ед. | 5 | 41151,1 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный | ед. | 5 | 42792,3 | 2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулевское Море-1 | ед. | 3 | 15455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский | ед. | 2 | 17068,5 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду 300 мм по б-ру Ленина от ул.Баныкина до ул. Ленинградской с увеличением диаметра до 500мм | п.м | 620 | 1684,6 | 620 | 1684,6 | 0 | 0 |
| Модернизация насосной станции 2-го подъема на водозаборе Комсомольский | ед. | 1 | 2244,1 | 1 | 2244,1 | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулевское Море-1 | ед. | 3 | 15455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода ДУ 300 мм по булл. Ленина от ул. Баныкина до ул. Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм | п.м | 620 | 3177,6 | 620 | 3177,6 | 0 | 0 |
| Модернизация насосной станции 2-го подъема на водозаборе Комсомольский | ед. | 1 | 2244,1 | 1 | 2244,1 | 0 | 0 |
| Строительство водоводов Д=500 мм от проектируемого водовода д+500 мм на пересечении ул. Интернациональной и Л.Толстого до мкрн.2,10 планировочного района Северный с закольцовкой внутриквартальных сетей. | п.м | 3000 | 32630,8 | 1000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ЗАО "СВ-Поволжское" |
| Модернизация сетей | п.м | 10500 | 36102 | 1500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Эрлифтование скважин | ед. | 5 | 6609 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 41434,7 |  | 3786 |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

## Приложение N 2

к отчету о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утвержденной Решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 N 107, за 2012 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" |
| Модернизация подводящих сетей очистных сооружений канализации | п.м | 10000 | 200000,00 | 4000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 2710370,40 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ОАО "ТЕВИС" |
| Строительство автоматизированных станций мониторинга сточных вод | ед. | 6 | 60938,30 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п.м | 720 | 7633,70 | 180 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации вдоль ул. 40 лет Победы в районе ул. Дзержинского и ул. Тополиной | п.м | 1740 | 6525,30 | 240 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п.м | 1850 | 20120,10 | 370 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации от ул. 70 лет Октября | п.м | 490 | 2006,9 | 490 | 2006,9 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул. Ворошилова | п.м | 420 | 1720,2 | 420 | 1720,2 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе ул. Ботанической | п.м | 210 | 860,1 | 210 | 860,1 | 0 | 0 |
| Модернизация магистральных сетей канализации вдоль Южного шоссе в районе Ботанического сада | п.м | 210 | 860,1 | 210 | 860,1 | 0 | 0 |
| ООО "Волжские коммунальные системы" |
| Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО "Тольяттиазот" с увеличением диаметра до 1000 мм | п.м | 8900 | 207950,40 | 1270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 1000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО "Тольяттикаучук" с увеличением диаметра до 1200 мм | п.м | 3607 | 49066,70 | 1207 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности | Ед. | 1 | 8264,5 | 1 | 8264,5 | 0 | 0 |
| Замена насосного оборудования на КНС-6 п. Поволжский | ед. | 2 | 1695,1 | 2 | 1695,1 | 0 | 0 |
| Модернизация напорного коллектора Ду 800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1000 мм | п.м | 8900 | 149346,70 | 1270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральной сети канализации до КНС-7 | п.м | 3000 | 11705,10 | 1000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции в районе Северный | ед. | 1 | 19264,1 | 1 | 19264,1 | 0 | 0 |
| Модернизация КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности | ед. | 1 | 2066,1 | 1 | 2066,1 | 0 | 0 |
| ЗАО "СВ-Поволжское" |
| Модернизация существующих канализационных сетей | п.м | 7000 | 28632,60 | 1000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО "Тольяттикаучук" |
| Модернизация очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 919291,20 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 36737,1 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы водоотведения и очистки сточных вод отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

## Приложение N 3

к отчету о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утвержденной Решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 N 107, за 2012 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| Теплоснабжение |
| ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" |
| Модернизация 12 т/магистрали от ТК-45 до ТК-7 МШ т/магистрали с увеличением диаметра с Ду-200-250 до Ду 400мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 651 | 64467,0 | 216,9 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 4 магистрали от ТК !»А до ТК 12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм <11> | пог. м в 2-трубном исчислении | 786 | 20928,5 | 785,5 | 20928,5 | 0 | 0 |
| Модернизация изоляции от ТК-37 Ш т/магистрали до ТК-37/7 V т/магистрали Ду 300 мм | пог. м в 2-трубном исчислении | 760 | 56191,0 | 380,0 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 1000 мм <12> | пог. м в двухтрубном исчислении | 984 | 44777,2 | 331,4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Автоматизация и диспечеризация ЦТП с установкой расходомеров | Ед. | 33,00 | 98438,0 | 11,0 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Тольяттинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК-27 с увеличением диаметра с Ду 800 до Ду 700 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 786 | 62785,5 | 785,5 | 62785,5 | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от ТК-18А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду 400 до Ду 700 мм | пог. м в двухтрубном исчислении | 984 | 134331,8 | 331,4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ООО "Волжские коммунальные системы" |
| Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250 - 350 | пог. м в двухтрубном исчислении | 2500 | 158855,3 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство тепловой камеры и врезка разводящей теплосети, Ду 100мм | Ед. | 3 | 840,3 | 2 | 840,3 | 0 | 0 |
| ОАО "ТЕВИС" |
| Модернизация ЦТП-31, 52,92,101,111,131,142 (установка насосов с ЧРП, систем автоматизации, учета энергоресурсов, диспетчеризации, автоматизированной арматуры) | Ед. | 7 | 34962,4 | 2 | отдельно не выделено |  |  |
| Модернизация ветхих участков тепловой сети с усовершенствованием изоляции (ППУ) Ду 250 - 350 | пог. м в двухтрубном исчислении | 3000 | 228856,8 | 1500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей | пог. м в двухтрубном исчислении | 3300 | 216292,6 | 1100 | отдельно не выделено |  |  |
| Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 150 мм | Ед. | 1 | 444,6 | 1 | 444,6 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и врезка разводящей теплосети, Ду 250 мм | Ед. | 1 | 504,8 | 1 | 504,8 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочных магистральных сетей | пог. м в двухтрубном исчислении | 9100 | 625282,9 | отдельно не выделено | 1300 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 86803,7 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы теплоснабжения отдельно на 2012 год в Программе не выделены.

Приложение N 4

к отчету о выполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Тольятти на период до 2015 года, утвержденной Решением Думы

городского округа Тольятти от 17.06.2009 N 107, за 2012 год

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2012 ГОД

| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2012 году | Фактическая реализация в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| МУПП «Экология» |
| Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона «Узюково» | комплекс |  | 209548,99 |  | Отдельно не выделено | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2012 году.

Целевые индикаторы системы сферы утилизации (захоронения) ТБО отдельно на 2012 год в Программе не выделены.