Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного строительства

в городском округе Тольятти на 2011-2015гг.», утверждённой

постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1, за 2012 год

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1, за 2012 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Освоение объёмов финансирования долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015гг.» в 2012 году на 52%.

2.2. Исполнение программы в части решения задачи по обеспечению ежегодного роста объёмов ввода жилья в 2012 году на 107,2% от плана   
(130,9 тыс.кв.м).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в 2013 году:

3.1. Провести мероприятия по подготовке документации по планированию территории с проектом межевания микрорайона Тимофеевка-2 Центрального района г.Тольятти.

3.2. Завершить работу по вводу в эксплуатацию жилых домов, заселённых без осуществления застройщиками мероприятий по вводу домов в эксплуатацию (ул.70 лет Октября, д.31, ул.Ворошилова, д.15, ул.Жукова, д.1Б).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.).

Председатель Думы А.В.Денисов