Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной

целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, за 2012 год

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, за 2012 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить выполнение долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на
2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, в части обязательства перед гражданами, проживающими в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, за 2012 год на 96%.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Выполнить в полном объёме обязательства по обеспечению граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

 Срок – до 31.05.2013 года.

3.2. Осуществить реализацию мероприятий, направленных на устранение причин разрушения конструкций жилого дома по ул.Ворошилова, 55.

 Срок – по мере готовности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.).

Председатель Думы А.В.Денисов