Об информации мэрии о ситуации, связанной с проектированием

и реконструкцией спортивного комплекса «Стадион «Труд»

Рассмотрев информацию мэрии о ситуации, связанной с проектированием и реконструкцией спортивного комплекса «Стадион «Труд», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить невыполнение мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1024 «Об информации мэрии о ситуации, связанной со строительством спортивного комплекса «Стадион Труд» и физкультурно-оздоровительного комплекса в Центральном районе городского округа Тольятти».

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Представить в Думу предложения о перспективах развития территории спортивного комплекса «Стадион «Труд».

 Срок – до 01.05.2013 года.

3.2. Провести корректировку имеющегося проекта спортивного комплекса «Стадион «Труд» с учётом размещения на месте чаши стадиона футбольного поля с искусственным покрытием.

3.3. Представить расчёты сметной стоимости и скорректированный проект в соответствии с пп.3.2 настоящего решения.

 Срок – до 31.05.2013 года.

4. Вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии о ситуации, связанной с проектированием и реконструкцией спортивного комплекса «Стадион «Труд».

 Срок – июнь 2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.).

Председатель Думы А.В.Денисов