Об информации мэрии о выполнении 
ведомственной целевой экологической программы 
городского округа Тольятти на 2010-2012гг., 
утверждённой постановлением мэрии от 24.08.2009 №1890-п/1

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённой постановлением мэрии от 24.08.2009 №1890-п/1, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить, что:

2.1. Из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти денежных средств на выполнение мероприятий ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012гг. в размере 16 358,3 тыс.руб. (в том числе 7 163,3 тыс.руб. – в 2010 году,       4 346 тыс.руб. – в 2011 году, 4 849 тыс.руб. – в 2012 году) освоены денежные средства в размере 16 203,73 тыс.руб. (в том числе 7 095,77 тыс.руб. – 
в 2010 году, 4 342,08 тыс.руб. – в 2011 году, 4 765,88 тыс.руб. – в 2012 году), что составило 99,06% исполнения от запланированного объёма финансирования.

2.2. Эффективность реализации ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012гг. более высокая по сравнению с запланированной (130,8%).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Рассмотреть возможность увеличения объёма финансирования мероприятий ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013-2015гг., утверждённой постановлением мэрии от 30.10.2012  №3052-п/1, с учётом задач и проблем городского округа Тольятти в части обеспечения благоприятной окружающей среды, в том числе увеличения объёма финансирования мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, до 25 889 тыс.руб.

3.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственную целевую экологическую программу городского округа Тольятти на 
2013-2015гг. в части включения в перечень мероприятий программы на 
2013 год дополнительных мероприятий:

- организация работ по установке запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок;

- организация исследований воздействия внешних источников шума на селитебную зону городского округа Тольятти;

- проведение исследований воздействия электромагнитных полей на территорию городского округа Тольятти.

3.3. Предусмотреть финансирование ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013-2015гг., в том числе за счёт денежных средств, поступающих в бюджет городского округа Тольятти от платы за негативное воздействие на окружающую среду, в размере не менее 50%.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы	 			                                        А.В.Денисов