Об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1,

по состоянию на 01.06.2013 года

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 
№1292-п/1, по состоянию на 01.06.2013 года, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить:

2.1. Планируемый объём финансирования долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в 2013 году составит 1 241 692,0 тыс.руб., в том числе 164 929,8 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 1 076 762,2 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области.

2.2. По состоянию на 25.06.2013 по результатам открытых аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 578 970,3 тыс.руб., размер экономии составил 382,7 тыс.руб.

2.3. Поздние сроки подготовки аукционной документации на проведение работ по ремонту дорог, проведения открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов, в связи с чем к проведению работ подрядные организации приступят в осенний период:

- 06.06.2013 - объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Автозаводского района на сумму 181 165,76 тыс.руб.;

- 13.06.2013 - объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Центрального района на сумму 97 693,45 тыс.руб.;

- 19.06.2013 - объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Комсомольского района на сумму 
73 092,04 тыс.руб.;

- аукцион на выполнение работ по ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 102 111,2 тыс.руб. (по объектам: Лесопарковое шоссе, ул.Ларина, ул.Ломоносова, Енисейский проезд, ул.Советская, ул.Макарова) – не объявлен.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Подготовить и представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы график проведения открытых аукционов, заключения муниципальных контрактов и выполнения работ в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» на 2013 год.

Срок – по мере готовности.

3.2. Ежемесячно представлять в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы отчёт об исполнении графика заключения муниципальных контрактов и выполнения работ в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» на 2013 год.

3.3. Подготовить и представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы информацию о проведённых аукционах с указанием цен заключенных муниципальных контрактов и экономии, сложившейся по результатам аукционов.

Срок – по мере готовности.

3.4. Принять исчерпывающие меры по своевременному проведению аукционов, выполнению мероприятий и завершению работ в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», запланированных в 2013 году.

3.5. Завершить работы в период благоприятных погодных условий.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы	 			                                       А.В.Денисов