Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии 
от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Финансовые затраты на выполнение мероприятий Программы 
в 2013 году составили 68 260,79 тыс.руб., в том числе 43 389,88 тыс.руб. - средства бюджета Самарской области, 23 868,1 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 1 002,81 тыс.руб. - внебюджетные средства.

2.2. В результате реализации мероприятий Программы в 2013 году было установлено 484 общедомовых прибора учёта в 271 многоквартирном доме (из них на коммерческий учёт поставлено 484 прибора) и выполнены проектные работы на установку общедомовых приборов учёта в 
360 многоквартирных домах.

2.3. Неосвоение субсидий на установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул.Тюленина, 3, 4, 8, 
в связи с отсутствием технической возможности.

2.4. Несоответствие информации, представленной в разделе II текстовой части Отчёта о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», за 2013 год, утверждённого постановлением мэрии от 12.03.2014 №731-п/1 (далее - Отчёт), и информации, указанной в Приложении №1 к Отчёту, в части планируемого объёма финансирования мероприятий Программы 
в 2013 году.

2.5. Отсутствие в Отчёте оценки влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа Тольятти в соответствии с требованиями постановления мэра от 18.06.2008 №1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти».

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Подготовить и представить в Думу информацию:

3.1.1. В соответствии с заключением аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

3.1.2. О принимаемых мерах по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах, в которых отсутствует техническая возможность.

3.2. Провести оценку достижения ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации мероприятий Программы 
в 2009-2013 годах, исходя из ожидания снижения совокупной оплаты гражданами коммунальных услуг за счёт достоверного учёта потребления коммунальных ресурсов, и представить в Думу результаты проведённой оценки.

3.3. Принять исчерпывающие меры по завершению мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2014 году.

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы                                                                               Д.Б.Микель