Об информации мэрии о выполнении долгосрочной 
целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1,

за 2013 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1 (далее - Программа), 
за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить:

2.1. Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы 
в 2013 году составили 1 081 068,85 тыс.руб., в том числе 942 091,21 тыс.руб. - средства бюджета Самарской области, 138 977,64 тыс.руб. - средства бюджета городского округа Тольятти.

2.2. Невыполнение в полном объёме мероприятий Программы, запланированных на 2013 год (работы выполнены на 88,5% на площади 1 227,818 тыс.м2 из запланированных 1 387,584 тыс.м2).

2.3. Низкое исполнение Программы в 2013 году (отношение планового объёма финансирования и фактического объёма финансирования мероприятий составило 80,6%).

2.4. Неисполнение мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 26.06.2013 №1253 в части принятия исчерпывающих мер по своевременному выполнению мероприятий и завершению работ в рамках реализации Программы, запланированных в 2013 году.

2.5. По состоянию на 31.03.2014 не утверждён отчёт о выполнении Программы за 2013 год, а также итоговый отчёт о выполнении Программы 
за 2009-2013 годы.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Подготовить и представить в Думу информацию в соответствии с заключением аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.

3.2. Принять исчерпывающие меры по своевременному выполнению работ по проектированию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, запланированных на 2014 год.

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель