**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 29.12.2010 №3876-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления
на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий» на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 29.12.2010 №3876-п/1 (далее - Программа),
за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. Финансовое исполнение Программы в 2013 году выполнено
не в полном объёме:

- по бюджету городского округа Тольятти - 25 267,3 тыс.руб., что составило 84,6% от планового объёма (29 885,0 тыс.руб.);

- по Программе - 25 267,3 тыс.руб., что составило 82,8% от планового объёма (30 497,0 тыс.руб.).

2.2. В Программу не были своевременно внесены изменения в части приведения в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на
2013 год.

### 2.3. Поздние сроки внесения изменений в Программу (17.10.2013 и 13.12.2013), существенно изменившие первоначально утверждённые плановые значения.

2.4. Недостаточность перечня мероприятий и объёма финансирования по достижению цели Программы.

2.5. Отсутствие необходимого доступа органов местного самоуправления городского округа Тольятти и муниципальных учреждений к муниципальной компьютерной сети по высокоскоростным каналам связи.

2.6. Мэрией не обеспечено подключение Думы и контрольно-счётной палаты к автоматизированным системам и информационным ресурсам мэрии и подведомственных учреждений (в том числе по муниципальному имуществу, градостроительству, землепользованию, городскому хозяйству, социальному обеспечению, опеке и попечительству и т.п.) и не разработаны регламенты, обеспечивающие указанный доступ.

2.7. Не обеспечена полнота охвата субъектов информатизации органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе Думы, контрольно-счётной палаты, при реализации Программы.

2.8. Не проводится работа по созданию (приобретению) программного обеспечения по ведению баз учётных информационных ресурсов (регистров, реестров) в рамках полномочий мэрии по реализации вопросов местного значения.

2.9. Целевые показатели эффективности и результативности Программы не отражают полноту и качество решения задач, достижение цели Программы.

2.10. В 2013 году не планировался перевод муниципальных услуг в электронную форму.

2.11. Неисполнение 3 из 19 целевых показателей конечного результата Программы:

- доля обеспечения рабочих мест системы электронного документооборота сканирующими устройствами (51% при плане 100%);

- доля информации, резервируемой (сохраняемой) с помощью средств автоматического резервного копирования (70% при плане 100%);

- доля отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустроенных прилегающих территорий от общего количества нуждающихся в ремонте зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи (1% при плане 38%).

1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1. Обеспечить удалённый доступ Думы и контрольно-счётной палаты ко всем автоматизированным системам и информационным ресурсам, эксплуатируемым в мэрии и муниципальных учреждениях (в том числе по муниципальному имуществу, градостроительству, землепользованию, городскому хозяйству, социальному обеспечению, опеке и попечительству и т.п.).
	2. В рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013
	№3149-п/1 (далее - муниципальная программа):
		1. Разработать и утвердить реестр учётных информационных ресурсов, эксплуатируемых в мэрии в бумажной и электронных формах, в рамках исполнения полномочий мэрии по решению вопросов местного значения.
		2. Разработать порядок по формированию и ведению муниципальных учётных информационных ресурсов городского округа Тольятти.
		3. Обеспечить разработку (приобретение) программного обеспечения для создания и ведения муниципальных учётных информационных ресурсов в соответствии с реестром, указанным в пункте 3.2.1 настоящего решения, в полном объёме (в том числе с обеспечением удалённого доступа к ним).

Срок - до 01.10.2014.

* + 1. Включить качественные целевые показатели по решению задач муниципальной программы (в том числе по удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в электронной форме, через многофункциональные центры).
		2. Вынести в отдельную задачу мероприятия по вопросам материально-технического обеспечения мэрии (подведомственных учреждений).
		3. Предусмотреть на 2014 год обеспечение Думы и контрольно-счётной палаты в мероприятиях, в том числе по реализации юридически значимого электронного документооборота между органами местного самоуправления городского округа Тольятти, а также между органами местного самоуправления городского округа Тольятти и муниципальными учреждениями.

Срок - до 01.10.2014.

* + 1. Включить на 2014 год недостающие мероприятия по формированию электронного муниципалитета и обеспечить выполнение в первую очередь мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Тольятти и населения.
	1. При реализации департаментом информационных технологий и связи мэрии мероприятий муниципальной программы учесть предложения аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы.
	2. Разработать стратегический (или перспективный) план по формированию электронного муниципалитета в городском округе Тольятти.

### Рассмотреть информацию мэрии о выполнении муниципальной программы за 2014 год.

Срок - апрель 2015 года.

5. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике
(Колмыков С.Н.).

### Председатель Думы Д.Б.Микель