Об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Тольятти», утверждённой постановлением

мэрии от 30.12.2013 №4116-п/1

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии от 30.12.2013 №4116-п/1 (далее - Программа), Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить:

2.1. В соответствии с Программой в 2014 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту в 238 многоквартирных домах.

2.2. По информации некоммерческой организации - Фонда «Фонд капитального ремонта» (далее - Фонд) в 2014 году у Фонда имеется возможность выполнения капитального ремонта 238 многоквартирных домов городского округа Тольятти.

2.3. По состоянию на 22.04.2014 Фондом разработана сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту в 102 многоквартирных домах городского округа Тольятти.

2.4. Собственникам помещений в многоквартирных домах городского округа Тольятти, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту в 2014 году, Фондом направлено 102 предложения о проведении капитального ремонта, из них получено согласие собственников на проведение капитального ремонта в 9 многоквартирных домах (3,8% от запланированного количества домов).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Направить представителя для участия в работе комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти.

3.2. Подготовить и представить в Думу:

3.2.1. Графики проведения конкурсов по определению подрядной организации и проведения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2014 году.

3.2.2. Информацию о подрядных организациях, выигравших конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах городского округа Тольятти, а также информацию о сроках выполнения работ, предусмотренных заключёнными контрактами.

Срок - по мере готовности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель