**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий**

**по благоустройству внутриквартальных территорий**

**городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1,**

**по состоянию на 01.12.2012 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 01.12.2012 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 01.12.2012 года из предусмотренных денежных средств на благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2012 году в размере   
   206 310,0 тыс.руб. на выполнение мероприятий по итогам аукционов направлено 172 921,33 тыс.руб., приняты акты по выполненным работам подрядными организациями на сумму 163 386,59 тыс.руб.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию о завершении выполнения работ по устройству малых архитектурных форм и внутриквартального освещения.

Срок – до 15.02.2013 года.

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.В.Денисов