Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городском округе Тольятти» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, за 2011 год

Заслушав представленную мэрией информацию о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, за 2011 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить выполнение долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1, в части выполнения мероприятий программы по обеспечению граждан жилыми помещениями в 2011 году, на 56%.
3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
	1. Представить в Думу информацию о работе межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 Срок – 31 марта 2012 года.

3.2. Разработать долгосрочную целевую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на очередной период.

 Срок – III квартал 2012 года.

1. Рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2012 годы за
I полугодие 2012 года.

 Срок – III квартал 2012 года.

1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.).

Председатель Думы А.И.Зверев