**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий**

**по комплексному содержанию территории жилых кварталов**

**городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённого постановлением мэрии от 10.02.2010 №293-п/1, за 2011 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённого постановлением мэрии от 10.02.2010 №293-п/1, за 2011 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённого постановлением мэрии от 10.02.2010 №293-п/1, за 2011 год.

2. Отметить, что:

2.1. Из предусмотренных денежных средств на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территории жилых   
кварталовв 2011 году в размере 111 318,6 тыс.руб., в результате применения критериев оценки качества выполненных работ подрядными организациями, мэрией выплачено 107 719,1 тыс.руб. (96,8%), объём выполненных работ составил 100%.

2.2. Мэрией не исполнена рекомендация решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 26.10.2011 №180 по   
внесению изменений в постановление мэрии от 10.02.2010 №293-п/1   
«Об утверждении плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг.»  
в части приведения в соответствие выполняемых объёмов работ и   
объёмов, утверждённых данным постановлением.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Изыскать возможность качественной реализации мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти во втором полугодии 2012 года.

3.2.Привести в соответствие постановление мэрии от 10.02.2010   
№293-п/1 «Об утверждении плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг.» в части финансирования и объёма выполняемых работ*.*

3.3. Усилить работу по проведению комплексных проверок и осуществлению контроля за качеством выполненных работ по содержанию всех территорий общего пользования и придомовых территорий городского округа Тольятти силами структурных подразделений мэрии, ответственными за осуществление контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

И.о.председателя Думы А.В.Денисов