**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1,**

**по состоянию на 01.06.2012 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2012 год денежных средств на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в размере 205 920 тыс.руб. мэрией проведены аукционы на выполнение работ на сумму 190 244 тыс.руб. (92,4%), экономия по результатам проведения аукционов составила 27 863 тыс.руб. (по состоянию на 01.06.2012 год муниципальные контракты по итогам проведённых аукционов подписаны не в полном объёме).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Усилить контроль при приёмке выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

3.2. Информировать депутатов Думы по одномандатным избирательным округам о дате и времени приёмки выполненных работ по благоустройству на территориях избирательных округов и привлекать для участия депутатов Думы либо помощников депутатов, уполномоченных депутатом, в подписании третьих экземпляров актов выполненных работ.

3.3. Соблюдать график выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённый заместителем мэра по городскому хозяйству от 28.02.2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев