ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011 годов»

(Д-15 от 25.01.2011 г.)

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (решение Думы   г.о. Тольятти от 15.12.2010 г. №428) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011 гг.

С января 2010 года муниципальные контракты на оказание услуг по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства г.о. Тольятти заключаются на 2 года.

таблица 1

| Вид услуги | Год | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Комплексное зимнее содержание объектов дорожного хозяйства | 2010 | 63 180,00 |
|  | 2011* | 71 490,00 |
| Итого: |  | 134 670,00 |

* с ноября 2010 года организовано содержание Поволжского шоссе, с  января 2011 года - принятых в муниципальную собственность автодорог от  ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

Отмечаем, что сумма финансирования работ приведена в рамках заключенных муниципальных контрактов. Целесообразно указать, была ли получена экономия от проведения аукциона.

таблица 2

| Подрядная организация | Район г.о. Тольятти | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ООО «Департамент ЖКХ» | Автозаводский район | Информация об объеме финансирования работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по каждой подрядной организации и фактическом освоении денежных средств отсутствует |
| ОАО «АвтоВАЗагро» |  |  |
| ЗАО «ЭкоСфера» | Центральный район |  |
| ОАО «ДРСУ» | Комсомольский район |  |

В информации указано, что работы по очистке проезжей части от снега и ликвидации зимней скользкости осуществляют около 45 единиц снегоуборочной техники днем и 75 единиц ночью. Считаем целесообразным представить информацию с указанием единиц техники порайонно (по подрядным организациям соответственно). Требуется уточнить, достаточно ли данного количества техники для своевременного выполнения работ по зимнему содержанию автодорог. С учетом сложившейся метеорологической ситуации (снегопад в январе 2011 г.),  целесообразно представить информацию по готовности подрядных организаций к своевременному выполнению работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. Указать, заключены ли мэрией договоры со сторонними организациями и предприятиями на предоставление транспортных средств для уборки снега с магистральных дорог на случай чрезвычайных ситуаций.

В информации мэрии указано, что в ходе выполнения работ подрядными организациями производился вывоз снега с магистралей города в общем объеме за зимний период 2010 года – 73,9 тысяч кубических метров. За период с 02.01.2011 г. по 10.01.2011 г. – 2,98 тысяч кубических метров. Отмечаем, что отсутствует разбивка объемов вывоза снега по районам (по подрядным организациям, заключившим муниципальные контракты, соответственно). Требуется представить информацию:

- куда был вывезен снег (количество площадок; на какой объем вывозимого снега рассчитаны);

- по объему вывезенного снега с магистралей города на текущий момент.

Кроме того, решением постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113 мэрии было рекомендовано представить в Думу информацию о выполнении работ в декабре 2010г. и январе 2011г. по вывозу снега с магистральных дорог, с указанием предусмотренного объема финансирования, согласно техническим заданиям к заключенным муниципальным контрактам.

Согласно решению постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113 мэрии было рекомендовано представить в Думу графики комиссионного обследования  выполнения работ подрядными организациями по зимнему содержанию магистральных дорог. В информации, представленной мэрией, указано только то, что департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи в январе 2010 года проводились ежедневные проверки качества содержания объектов дорожного хозяйства. В зимний период 2010-2011 гг. проверки производятся не реже 3-х раз в неделю.

В информации о выполнении работ по зимнему содержанию магистральных дорог указано, что за некачественно выполненные работы применяются меры в виде снятия денежных средств с ежемесячных выплат подрядным организациям. Отмечаем, что представлена общая сумма снятия средств – за зимний период 2010 года в объеме 7 600 тыс.рублей.

Требуется представить следующую информацию:

- снятие средств с разбивкой по подрядным организациям (с указанием конкретных сумм);

- взимались ли штрафные санкции за некачественное выполнение работ;

- были ли снятия в текущем зимнем периоде 2011 года (указать подрядные организации и суммы).

С учетом снятия средств с ежемесячных выплат в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, еще раз обращаем внимание на отсутствие информации о фактическом освоении денежных средств подрядными  организациями.

Отмечаем, что мэрией не представлена информация о предписаниях и протоколах, выписанных сотрудниками ОГИБДД УВД по г.о. Тольятти. Целесообразно представить данную информацию с разбивкой по подрядным организациям, с указанием количества протоколов и предписаний порайонно.

Мэрией представлена информация о выполнении работ по содержанию внутриквартальных территорий г.о. Тольятти в зимний период 2010-2011 гг.

По результатам проведения аукционов были заключены муниципальные контракты с победителями:

таблица 3

| Победители аукциона 2010 г. | План, факт, тыс.руб. (примечание) | Победители аукциона 2011 г. | План, факт, тыс.руб. (примечание) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК № 1 ЖКХ» | Информация об объеме финансирования работ по зимнему содержанию территории жилых кварталов в рамках заключенных с подрядными организациями муниципальных контрактов и фактическом освоении денежных средств в 2010 г. отсутствует | ООО «УК № 1 ЖКХ» | Информация об объеме финансирования работ по зимнему содержанию территории жилых кварталов в рамках заключенных с подрядными организациями муниципальных контрактов в 2011 г. отсутствует |
| ООО «УК №2 ЖКХ» |  | ООО «УК №2 ЖКХ» |  |
| ООО «Департамент ЖКХ» |  | ООО «Департамент ЖКХ» |  |
| МУП «ПО КХ г. Тольятти» |  | ООО «НОРМа» |  |
| ООО «Альянс Строй» |  | ООО «МАКАНТОН» |  |
| ООО «Благострой» |  | ООО «Благострой» |  |
| МП г. Тольятти «УК № 4» |  | МП г. Тольятти «УК № 4» |  |
| МП г. Тольятти «УК № 5» |  | МП г. Тольятти «УК № 5» |  |
| МУП «ПО КХ г. Тольятти» |  | ООО «Департамент ЖКХ» |  |
| Объем финансирования на 2010 г. всего, тыс.руб. | 38 668,4 | Объем финансирования на 2011 г. всего, тыс.руб. | 31 386,98 |

Отмечаем, что перечень подрядных организаций, заключивших муниципальные контракты, представлен без разбивки по районам городского округа Тольятти.

Мэрией представлена следующая информация о выполнении работ по зимнему содержанию внутриквартальных территорий г.о. Тольятти в 2010 и 2011 годах.

таблица 4

| Наименование мероприятий | Постановление мэрии от 10.02.10 г. №293-п/1, |  | Информация департамента городского хозяйства (Д-15 от 25.01.11 г.), на 2010 г. |  | Информация департамента городского хозяйства (Д-15 от 25.01.11 г.), на 2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, м2 | Объем финансирования, тыс. руб., (суммы равны на 2010-11 гг.) | Натуральные показатели, м2 | Объем финансирования по зимнему содержанию (тыс. руб.), факт | Натуральные показатели, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Зимнее содержание тротуаров: | 1 077 079.1 | 28 308,0 (зимнее и летнее содержание) | 1 077 079.1 | 21 015,59 | 1 139 406,69 | 15 059,46 |
| Содержание автодорог | 1 505 158,5 | 18 826,0 (зимнее и летнее содержание) | 1 505 158,5 | 12 588,75 | 1 558 131,50 | 9 773,71 |
| Содержание катков и кортов | 164 417,8 | 3 755,0 (зимнее и летнее содержание) | 48 972,2 (содержание катков) | 1 600,41 | 50 975,50 | 2 344,36 |
| Содержание площадок семейного отдыха | 292 259,7 | 9 838,0 (зимнее и летнее содержание) | 98 509,0 | 3 463,65 | 84 189,50 | 4 209,45 |
| Итого: |  | 60 727,0 |  | 38 668,4 |  | 31 386,98 |

Требует пояснения следующее:

- площадь тротуаров и автодорог, включенных в содержание на зимний период 2011 года, больше, чем предусмотрено Планом мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти (в 2010 г. соответствует Плану). При этом объем финансирования ниже, чем в 2010 году;

- площадь обслуживаемых площадок семейного отдыха меньше, чем предусмотрено Планом мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти. Кроме того, при уменьшении площади на 2011 год произошло увеличение финансирования, стоимость содержания одного квадратного метра  - в 2010 году составила 35,16 рублей, в 2011 соответственно – 49,99 рублей. Отмечаем, что в информации о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти за 2010 год (Д-1 от 11.01.11 г.) содержание площадок семейного отдыха  в натуральных показателях было заявлено как 312 250,7 м2.

Отмечаем, что согласно решению постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113 мэрии было рекомендовано представить в Думу графики комиссионного обследования выполнения работ подрядными организациями по зимнему содержанию внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти. В информации, представленной мэрией, указано, что администрациями районов осуществлялся контроль за ходом выполнения работ,  принятие выполненных объемов работ в соответствии с заключенными контрактами. Специалисты департамента городского хозяйства осуществляли выборочный контроль.

В результате проверок, подрядным организациям в результате применения критериев оценки качества была снижена оплата за качество оказанных услуг.

таблица 5

| Период 2010 года | Сумма, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| январь | 754,90 | Информация представлена без разбивки по подрядным организациям (не приведены конкретные виды работ и суммы по каждой подрядной организации) |
| февраль | 366,59 |  |
| март | 321,88 |  |
| декабрь | 251,40 |  |
| Итого: | 1 694,77 |  |

Информация представлена за 2010 год. Требует пояснения, были ли факты снижения оплаты подрядным организациям в результате применения критериев оценки качества в зимний период 2011 года (с указанием подрядных организаций).

В информации мэрии указано, что подрядной организации ООО «Альянс Строй» за нарушение требований в 2010 году была выставлена претензия в сумме 77,35 тыс.руб.

Отмечаем, что согласно информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти за 2010 год (Д-1 от 11.01.11 г.) в декабре 2010 года данной подрядной организации также была выставлена претензия в сумме 77,35 тыс.руб.

Требуется пояснить фактическое поступление средств от ООО «Альянс Строй», на какие цели были направлены данные средства.

Решением постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113 мэрии было рекомендовано представить в Думу информацию о выполнении работ в декабре 2010г. и январе 2011г. по вывозу снега с внутриквартальных территорий, с указанием предусмотренного объема финансирования, согласно техническим заданиям к заключенным муниципальным контрактам. Отмечаем, что в представленном документе данная информация отсутствует.

Требуется представить следующую информацию:

- приняты ли руководителями администраций районов совместно с ГИБДД УВД по г.о.Тольятти профилактические меры по анализу ситуации и информированию населения об освобождении от личных транспортных средств территорий, прилегающий к жилым домам, в зимний период во время снегопадов, согласно рекомендации решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113.

- были ли в течение отчетного периода выписаны предписания и протоколы сотрудниками ОГИБДД УВД по г.о. Тольятти (за несоответствие состояния внутриквартальных дорог нормативной документации).

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти «О выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011 гг.» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567