ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ по содержанию магистральных дорог в

городском округе Тольятти в зимний период 2010-2011гг.

С января 2010 года заключены 2-х летние муниципальные контракты на оказание услуг по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства г.о. Тольятти. С ноября 2010 года организовано содержание Поволжского шоссе, с  января 2011 года- принятых в муниципальную собственность автодорог от  ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по комплексному зимнему содержанию объектов дорожного хозяйства предусмотрено  финансирование в размере  134,67  млн. руб.: 2010 г. – 63,18 млн. руб.,  2011 – 71,49  млн. руб., в том числе содержание автодорог Поволжского шоссе и ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

В настоящее время на городских магистралях работают четыре подрядные организации: в Автозаводском районе – ООО «Департамент ЖКХ», ОАО «АвтоВАЗагро»,  в Центральном – ЗАО «ЭкоСфера», в Комсомольском – ОАО «ДРСУ». Круглосуточно,  работы по очистке проезжей части от снега и ликвидации зимней скользкости осуществляют около 45 ед. снегоуборочной техники днем и 75 ед. ночью. Подрядные организации производят патрульную очистку и вывоз снега с магистралей г.о. Тольятти преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению общественного и частного транспорта.

В целях обеспечения контроля выполняемых работ департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи в январе 2010 года проводились ежедневные проверки качества содержания объектов дорожного хозяйства. В зимний период 2010-2011 гг. проверки производятся не реже 3-х раз в неделю. За некачественно выполненные работы к подрядным организациям применяются меры в виде снятия денежных средств с ежемесячных выплат в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. За зимний период 2010 года суммарное снятие составило– 7,6 млн. руб., в 2009 году снятие денежных средств составило 3,5 млн. руб.

В период праздничных дней с 3 по 10 января 2011 года департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи было организовано дежурство сотрудников для контроля оказания услуг подрядными предприятиями по зимнему содержанию автомагистралей. По данным диспетчерской службы задержек и сбоев в движении общественного транспорта в праздничные дни не было.

В ходе выполнения работ по зимнему содержанию объектов дорожного хозяйства, подрядными организациями производился вывоз снега с магистралей города. За зимний период 2010 года было вывезено 73,9тыс. м³, в январе 2011 года (с 02.01.11г.  по 10.01.11г.) в объеме 2,98 тыс. м³.

В зимний период 2010 – 2011 гг. подрядными организациями применяется следующая технология содержания дорог:

- Обработка противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь);

- Обработка проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и наледи;

- Очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов через разделительные полосы от снега и льда;

- Уборка снега с разворотов, треугольников перекрестков (в течении  суток после окончания снегопада);

- Вывоз снега с автодорог производится в первую очередь с участков, где валы снега ограничивают видимость участникам движения: перед перекрестками, кольцевыми развязками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта (при необходимости).

Руководитель департамента							 Г.Ф. Таранов

Скобинова 26 67 94

Каунина 26 67 95