ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1»

(Д-236 от 09.11.2010 г.)

Мэрией городского округа Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2010 года (утвержден решением Думы   г.о. Тольятти от 22.09.2010 г. №370) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1.

Рассмотрев представленные материалы, информационно-аналитическое управление отмечает:

На основании постановления мэрии от 18.02.2010 г. №392-п/1 на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в бюджете г.о. Тольятти на 2010 год предусмотрено 112 000 000 рублей.

| Виды работ | Стоимость, руб. | В % выражении |
| --- | --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий (тротуаров, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, площадок для временной парковки для а/машин; устройство щебеночного покрытия; вывоз грунта; устройство пешеходных дорожек) | 54 109 800 | 48,32 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 8 412 000 | 7,52 |
| Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения; устройство внутриквартального освещения на спортивно-игровом центре | 2 200 000 | 1,96 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 4 360 000 | 3,89 |
| установка и ремонт МАФ; устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство, благоустройство, обустройство площадок и скверов семейного отдыха; восстановление хоккейного корта | 42 918 200 | 38,31 |
| Итого: | 112 000 000 | 100 |

Мэрией представлена информация о ходе выполнения Плана мероприятий по состоянию на 27.10.2010 г.

Аукционы на проведение работ объявлены на 112 000 000 рублей. Муниципальные контракты заключены на сумму 100 597 900 рублей, что составляет 89,8% от средств, предусмотренных в бюджете на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий. Экономия от проведенных аукционов составила 10 792 361,90 рублей. Отмечаем, что несоответствие суммы экономии разнице средств, заложенных на благоустройство и определенных на аукционе, сложилось из-за того, что в информации не отражены итоги аукциона по подключению фонтана в 18 квартале (аукцион состоялся 02.11.2010 г.).

Решением Думы г.о. Тольятти от 16.06.10 г. №331 внесены изменения в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59, согласно которому экономия, полученная при размещении заказа, …направляется на финансирование необходимых расходов в соответствии с решением Думы о внесении изменений в бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Информационно-аналитическое управление считает целесообразным уточнить, на какие расходы бюджета была перераспределена вся сумма экономии от аукционов по мероприятиям по благоустройству внутриквартальных территорий.

В соответствии с представленной мэрией информацией, на 27.10.2010 г. сложилась следующая ситуация по мероприятиям по благоустройству внутриквартальных территорий:

| Виды работ | Первоначальная стоимость работ, руб. | Стоимость работ по муниципальному контракту (после аукционов), руб. | Экономия от аукционов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий: | 54 109 800,00 | 46 293 840,00 | 7 997 959,57 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Автозаводском районе | 22 073 885,90 | 21 963 516,47 | 110 369,43 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Центральном районе | 18 005 000,00 | 13 413 725,00 | 4 591 275,00 |
| Восстановление и устройство твердых покрытий, площадок для временной парковки для а/машин; вывоз грунта в Комсомольском районе | 12 138 800,00 | 9 043 406,00 | 3 095 394,00 |
| Реализация проектных решений 2010 года | 1 892 114,10 | 1 873 192,96 | 18 921,14 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий | 8 412 000,00 | 8 412 000,00 | --- |
| Восстановление внутриквартального освещения | 2 200 000,00 | * |  |
| Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения в Центральном районе | 2 000 000,00 |  |  |
| Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения в Автозаводском районе | 200 000,00 |  |  |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение | 4 360 000,00 | 1 591 350,00 | 2 768 640,00 |
| Озеленение с завозом грунта | 349 990,00 | 348 250,00 | 1 740,00 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | 4 010 010,00 | 1 243 100,00 | 2 766 900,00 |
| Установка и ремонт МАФ; устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство, благоустройство, обустройство площадок и скверов семейного отдыха; восстановление хоккейного корта | 42 918 200,00 | 42 100 699,58 | 207 762,31 |
| Установка и ремонт МАФ; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство площадки семейного отдыха | 27 502 200,00 | 27 364 689,00 | 137 511,00 |
| ремонт и восстановление плоскостных сооружений; обустройство скверов семейного отдыха, устройство спортивно-игрового центра, восстановление хоккейного корта; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; | 14 050 261,89 | 13 980 010,58 | 70 251,31 |
| Восстановление корта | 756 000,00 | 756 000,00 | --- |
| Подключение фонтана в 18 квартале | 609 738,11** | * |  |
| Итого: | 112 000 000,00 | 100 597 900,00 | 10 792 361,90 |

* не указана стоимость работ по муниципальному контракту и возможная экономия от аукциона.

** аукцион проведен 02.11.2010 г. Требуется представить информацию по стоимости работ по заключенному муниципальному контакту.

Требуется представить информацию по выполнению следующих видов работ:

- Реализация проектных решений 2010 года по округам №№9, 10, 17- срок окончания работ 31.10.2010 г.;

- Восстановление внутриквартального освещения в Центральном и Автозаводском районе - срок окончания работ 31.10.2010 г.

Целесообразно уточнить, каков процент выполнения по следующим видам работ по состоянию на 13.11.2010 г.:

- установка и ремонт МАФ; устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство площадки семейного отдыха, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; обустройство скверов семейного отдыха, устройство спортивно-игрового центра, восстановление хоккейного корта - срок окончания работ 30.11.2010 г.;

- подключение фонтана в 18 квартале - срок окончания работ 30.11.2010 г. (дата проведения аукциона 02.11.2010 г.).

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти «О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567