Председателю Думы

городского округа Тольятти

А.И. Звереву

Уважаемый Алексей Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам материалы по вопросу «Об информации мэрии об освоении денежных средств на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участники Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, в 2010 году».

Докладчик: Ерин Вадим Александрович - руководитель департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Приложение: Информация о ходе выполнения мероприятий направленных на ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. - 1 экз. на 2 л.

Мэр                                                                                                                                       А.Н.Пушков

Информация о ходе выполнения мероприятий направленных на ремонт

индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных

домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной

войны 1941-1945 г.г., вдовы инвалидов и участников

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Ремонт жилых помещений

Городскому округу Тольятти предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 23 102 000 руб. Финансирование из местного бюджета составляет 1 216 000 руб. Итого финансирование данных мероприятий составляет 24 318 000 руб. В список на ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ включено 1 434 человека (1392 квартиры). Исходя из количества ветеранов и выделенного финансирования определена сумма на выполнение работ в размере 17 000 руб. на каждого ветерана.

В период с 27.09.2010 г. по 16.11.2010 г. проведены аукционы на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений.                                   По результатам аукциона были определены подрядные организации:                                        ООО «Строй Гарант», ООО «Департамент ЖКХ», ООО «Строительный Синдикат плюс»,                         ООО «Катран». 21.10.2010 г. аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников.

Работы выполнены в квартирах 1081 ветерана (1050 квартир). Освоение денежных средств составляет 18 280 979,91 руб.

Работы не выполнены в квартирах 353 ветеранов (342 квартиры). Не освоение денежных средств по различным причинам составляет 6 037 020,09 руб.

Ремонт индивидуальных жилых домов

Городскому округу Тольятти предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 13 221 000 руб. Финансирование из местного бюджета составляет 696 000 руб. Итого финансирование данных мероприятий составляет 13 917 000 руб. В список на ремонт индивидуальных домов ветеранов ВОВ включено 390 человек (372 квартиры). Определена сумма на выполнение работ в размере 35 961 руб. на каждого ветерана, исходя из количества ветеранов и выделенного финансирования.

В период с 28.09.2010 г. по 16.11.2010 г. проведены аукционы и запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту индивидуальных домов. По результатам торгов были определены подрядные организации: ООО «Промтехснаб», ИП Луковников Антон Аркадьевич, ООО ПО «Салют».

Выполнен ремонт 339 индивидуальных домов, в которых проживают 358 ветеранов ВОВ. Освоение денежных средств составляет 12 600 747,69 руб.

Работы не выполнены в домах 32 ветеранов (32 дома). Не освоение денежных средств по объективным причинам составляет  1316 252,31 руб.

Все средства не освоенные в 2010 году планируется использовать в 2011 году на выполнение мероприятий по ремонту индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны                              1941-1945  г.г.

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                 В.А.Ерин