## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

по информации мэрии городского округа Тольятти

«Об информации мэрии об освоении денежных средств на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, в 2010 году»

( Д- 3 от 12.01.2011г.)

Рассмотрев представленную мэрией информацию об освоении денежных средств на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, в 2010 году, информационно-аналитическое управление отмечает следующее.

Согласно представленной информации, на ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, в 2010 году  выделено 38 235 т.р.,  в том числе: за счет средств  областного бюджета - 36 323 т.р., за счет бюджета городского округа Тольятти - 1 912 т.р. Доля расходов областного бюджета составляет 95%, доля расходов городского бюджета – 5%.

В соответствии с представленной информацией мэрии, в списки для проведения ремонта включены 1 392 квартиры, в которых проживают 1434 ветерана и 372 индивидуальных жилых дома, в которых проживают 390 ветеранов (всего 1 764 объекта, в которых проживают 1 824 ветерана).

По ранее представленной информации мэрии (Вх. № 1513 от 13.10.2010г.), в список объектов, подлежащих ремонту,  вошли 348 индивидуальных жилых домов и 1 428 жилых помещений в многоквартирных домах (всего 1 776 объектов). В связи с этим, требуют уточнения и пояснения причин отклонений количество объектов, включенных в списки для проведения ремонта жилья для ветеранов, указанное в разных источниках информации мэрии.

По итогам 2010 года, как отмечается в информации:

1. Отремонтированы 339 индивидуальных жилых домов и 1050 квартир, в которых проживают ветераны (всего 1389 объектов  или 78,7 %), денежные средства освоены  лишь на 80,8 % ( 30,88 млн. руб. из 38, 235 предусмотренных на эти цели).

2. Не выполнены работы по ремонту 32 индивидуальных жилых домов и 342 квартир (всего 374 объекта), в которых проживают 385 ветеранов Великой Отечественной войны, что составляет 21,2 % от общего количества объектов ремонта. Не освоено 7 353,3 т.р. или 19,2 % общего объема средств, выделенных на проведение капитального ремонта  жилья для ветеранов, в том числе: 6 985,6 т.р. – средства областного бюджета и 367,7 т.р. – средства местного бюджета. При этом судьба неосвоенных средств областного бюджета в представленной информации не отражена.

Кроме того, из представленной информации остается неясной судьба одного индивидуального жилого дома (372-339-32=1), что требует уточнения и пояснения.

В представленной информации не обосновано и не указано, по каким  именно причинам не исполнены обязательства перед ветеранами и не освоены выделенные бюджетные средства, а лишь отмечается, что средства в размере  6,037 млн. руб., предусмотренные  на проведение ремонта жилых помещений, не освоены «по различным причинам», а средства, предусмотренные на ремонт индивидуальных жилых домов, в сумме 1, 316 млн. руб. не освоены «по объективным причинам».

Кроме того, следует выяснить, какие имеются основания (договоренности, принятые нормативные акты и т.п.) для выполнения работ по ремонту жилья для ветеранов в 2011 году в части неосвоенных средств, как это указано в информации.

Обобщенные данные, содержащиеся в информации, представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Ремонт индивидуальных жилых домов |  | Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | % | ед. | % | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем финансирования, т.р. всего: | 13 917 | 100% | 24 318 | 100% | 38 235 | 100% |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |
|  | - из областного бюджета | 13 221 | 95% | 23 102 | 95% | 36 323 | 95% |
|  | - из местного бюджета | 696 | 5% | 1 216 | 5% | 1 912 | 5% |
| 2. | Количество объектов ремонта | 372 | 100% | 1392 | 100% | 1 764 | 100% |
|  | То же по информации мэрии (Вх.№1513от13.10.10г) | 348 |  | 1 428 |  | 1 776 |  |
| 3. | Выполнены работы |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем финансирования, т. р. | 12 600,7 | 90,5% | 18 281,0 | 75,2% | 30 881,7 | 80,8% |
|  | -количество объектов, ед. | 339 | 91,1% | 1 050 | 75,4% | 1 389 | 78,7% |
|  | - средняя стоимость ремонта 1-го объекта, т.р. | 37,17 | - | 17,41 | - | - | - |
| 4. | Не выполнены работы |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем финансирования, т.р. | 1 316,3 | 9,5% | 6 037,0 | 24,8% | 7 353,3 | 19,2% |
|  | - количество объектов | 32 | 8,6% | 342 | 24,6% | 374 | 21,2% |
|  | - средняя стоимость ремонта 1-го объекта, т.р. | 41,13 | - | 17,65 | - | - | - |
| 5. | Не освоены средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, | 1 316,3 | 9,5% | 6 037,0 | 24,8% | 7 353,3 | 19,2% |
|  | В том числе* : |  |  |  |  |  |  |
|  | -областного бюджета | 1 250,5 | 9,5% | 5 735,1 | 24,8% | 6 985,6 | 19,2% |
|  | -местного бюджета | 65,8 | 9,5% | 301,9 | 24,8% | 367,7 | 19,2% |

* расчет произведен исходя из соотношения 95%: 5%.

Следует отметить, что комиссия по социальной политике Думы городского округа Тольятти, рассмотрев представленную мэрией информацию о выполнении Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год, приняла решение № 179 от 27.10.2010г., согласно которому  рекомендовано мэру  ( А.Н. Пушков ):

1. Принять экстренные меры по выполнению в 2010г. мероприятий по ремонту индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны  ( п.3.1.);

2. В случае невыполнения в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по ремонту индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, провести служебную проверку и принять меры по привлечению к ответственности соответствующих должностных лиц ( п. 3.2.).

В связи с этим, считаем целесообразным, заслушать информацию мэрии о принятых мерах по исполнению указанных рекомендаций комиссии по социальной политике.

Учитывая, что в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2010 году параллельно с проведением ремонта жилья для ветеранов войны производилась и замена газового оборудования, считаем целесообразным в рамках рассмотрения данного вопроса заслушать информацию мэрии и по итогам реализации мероприятий по замене газовых плит, газовых колонок и газовых счетчиков ветеранам Великой Отечественной войны, на реализацию которых за счет средств бюджета городского округа Тольятти было выделено 2,75 млн. руб.

Вывод: Информация мэрии об освоении денежных средств на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, в 2010 году может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

# Зам.руководителя

# информационно-аналитического

# управления Думы   						     Л.В. Крымова