ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2021

(Д – 186 от 03.06.2021г.)

Рассмотрев информацию администрации о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.06.2021, отмечаем следующее.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесено, в том числе, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 19.05.2021 №930) в 2021 году на реализацию пяти из тринадцати задач Программы средства предусмотрены в объеме 197 319 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти 189 657 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 7 662 тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансирование, тыс.руб. |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** |  | **197 319** |
| **ЗАДАЧА 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий** |  | **175 500** |
| 1.1. Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 1 500 |
| 1.7. Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | ДГХ | 174 000 |
| **ЗАДАЧА 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов** |  | **1 379** |
| 4.1.5.Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 4 |
| 4.1.6.Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 196 |
| 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений |  | 1 179 |
| **ЗАДАЧА 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.** |  | **5 838** |
| 5.2. Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | ДО | 4 438 |
| 5.3. Благоустройство территорий детских садов | ДО | 1 400 |
| **ЗАДАЧА 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»** |  | **10 712** |
| 12.1. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 3 430 |
| ДО | 7 282 |
| **ЗАДАЧА 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти** |  | 3 890 |
| Устройство и ремонт контейнерных площадок | ДГХ | 3 154 |
| ДК | 736 |

Отмечаем, что в представленной информации не указано финансирование по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок» по департаменту культуры в сумме 736 тыс.руб.

Кассовое исполнение по Программе по состоянию на 01.06.2021 составляет 1 468 тыс.руб. (0.7%).

Решением Думы от 03.03.2021 №865 администрации было рекомендовано представить:

1) перечень мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий, согласованный с депутатами Думы по одномандатным избирательным округам, в разрезе округов с указанием видов работ и финансирования пообъектно;

2) перечень мероприятий по комплексному благоустройству образовательных учреждений в разрезе округов с указанием видов работ и финансирования пообъектно.

Предлагаем повторить в решении Думы по данному вопросу вышеуказанные рекомендации, а также предложить администрации представить актуализированный перечень территорий для устройства контейнерных площадок в 2021 году по департаменту городского хозяйства и департаменту культуры.

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2021 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский