Решение ПК ГХ № 498 от 13.03.2023

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023

(Д-46)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

- Отметить:

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее – Программа), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены денежные средства в размере 152 792 тыс.руб., в том числе:

- 7 640 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- 145 152 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов;

- запланировано благоустройство 18 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 55 889 тыс.руб. (управляющими организациями заключено 18 договоров на предоставление субсидий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов), планируемый срок выполнения работ – с 01.05.2023 по 01.08.2023;

- запланировано благоустройство 2 общественных территорий на сумму 96 903 тыс.руб. (открытый конкурс в электронной форме размещен 01.03.2023, окончание подачи заявок 17.03.2023), планируемый срок выполнения работ – с 01.05.2023 по 01.09.2023:

- Парк Победы (1 этап) – ремонт твердых покрытий, установка МАФ;

- Парк Центрального района (1 этап) – ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение.

- Рекомендовать администрации городского округа (Ренц Н.А.) при проведении приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий приглашать депутатов Думы городского округа Тольятти, избранных по одномандатным избирательным округам.

4. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) при рассмотрении вопроса принять проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, согласно приложению.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель комиссии                                                                      А.В.Денисов

Приложение

к решению постоянной комиссии

по городскому хозяйству

от 13.03.2023 № 498

Проект решения Думы

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

- Отметить:

- на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее – Программа), в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены денежные средства в размере 152 792 тыс.руб., в том числе:

- 7 640 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- 145 152 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов;

- запланировано благоустройство 18 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 55 889 тыс.руб. (управляющими организациями заключено 18 договоров на предоставление субсидий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов), планируемый срок выполнения работ – с 01.05.2023 по 01.08.2023;

- запланировано благоустройство 2 общественных территорий на сумму 96 903 тыс.руб. (открытый конкурс в электронной форме размещен 01.03.2023, окончание подачи заявок 17.03.2023), планируемый срок выполнения работ – с 01.05.2023 по 01.09.2023:

- Парк Победы (1 этап) – ремонт твердых покрытий, установка МАФ;

- Парк Центрального района (1 этап) – ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение.

- Рекомендовать администрации городского округа (Ренц Н.А.) при проведении приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий приглашать депутатов Думы городского округа Тольятти, избранных по одномандатным избирательным округам.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы		                                                            Н.И.Остудин