**Информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023 года.**

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории городского округа Тольятти с 2018 года ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

На территории городского округа Тольятти мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Целью реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти.

В рамках Программы в 2023 году предусмотрено финансирование на общую сумму 152 792 тыс. руб., в том числе:

- 7 640 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 145 152 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов;

Для достижения цели Программы для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выделено финансирование в размере 55 889 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 2 794 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 53 095 тыс. руб.

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, заключено 18 договоров на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В связи с не предоставлением МКД Московский, 61 заявки на выделение субсидии в 2023 году на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории внести изменения в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы", произведена замена дворовой территории Московский, 59, 61 на дворовую территорию Свердлова, 35, ведется работа по заключению договора на предоставление субсидии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Виды работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | Ул. Мира, 160 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки. | 2 796,70 |
| 2 | ул. Голосова, 26, 28, 30, 32 | Ремонт дворовых проездов. | 2 696,19 |
| 3 | б-р Молодежный, 3, 5 | Установка урн, оборудование детской площадки, озеленение территории, устройство ограждения. | 3 001,25 |
| 4 | б-р Ленина, 13, ул. Баныкина, 20 | Установка урн, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки. | 4 950,50 |
| 5 | ул. Ленина, 53, 53А | Установка скамеек, установка урн. | 435,61 |
| 6 | ул. Карла Маркса, 39, 41 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров. | 2 886,49 |
| 7 | б-р Приморский, 4, пр-т Ст. Разина, 91 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, ремонт тротуаров. | 3 825,99 |
| 8 | ул. Свердлова, 35 | Установка скамеек, установка урн. | 148,69 |
| 9 | ул. Революционная, 78 | Установка урн, ремонт тротуаров, устройство ограждения. | 1 497,25 |
| 10 | б-р Татищева, 15 | Ремонт дворовых проездов, установка урн. | 944,64 |
| 11 | ул. Автостроителей, 6 | Ремонт дворовых проездов. | 248,96 |
| 12 | ул. Фрунзе, 27 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки. | 2 680,72 |
| 13 | Офицерская, 2Б, 2А, 2В, 2Г | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 5 678,93 |
| 14 | ул. Автостроителей, 42, 44, 48 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров. | 750,24 |
| 15 | ул. М. Жукова, 52 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки. | 7 068,14 |
| 16 | ул. Автостроителей, 38 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки. | 5 101,03 |
| 17 | ул. Л. Чайкиной, 49 | Ремонт дворовых проездов | 1 158,49 |
| 18 | Громовой, 44, 42 | Установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров. | 3 734,46 |
| 19 | Зеленая, 9, Гидротехническая, 38, 40 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тротуаров. | 6 284,87 |
| Итого | | | 55 889,16 |

Так же для достижения цели Программы для благоустройства общественных территорий выделено финансирование в размере 96 903 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 845 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 92 058 тыс. руб.

В целях реализации Программы планируется выполнить благоустройство следующих общественных территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Виды работ** | **Сумма контракта, тыс. руб.** |
| 1 | Парк Победы  (1 этап) | Ремонт твердых покрытий, установка МАФ | Идет определение поставщика работ |
| 2 | Парк Центрального района (1 этап) | Ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение. | Идет определение поставщика работ |

Планируемый срок выполнения работ по благоустройству общественных территорий – с 1 мая 2023 года по 1 сентября 2023 года и дворовых территорий – с 1 мая 2023 года по 1 августа 2023 года.

Руководитель департамента М.Г. Кузахметов