ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023

(Д-46 от 10.03.2023)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.03.2023, отмечаем следующее.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

В соответствии с действующей редакцией Программы (постановление администрации городского округа Тольятти от 30.12.2022 N 3467-п/1) в целях повышения качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти реализуются следующие Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы от 22.02.2023 № 1483) средства на 2023 год предусмотрены в размере 152 792 тыс. руб., в том числе:

- 7 640 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 145 152 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов.

Средства определены на:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в размере 55 889 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 2 794 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 53 095 тыс. руб.;

Перечень дворовых территорий представлен.

* благоустройства общественных территорий в размере 96 903 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 845 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 92 058 тыс. руб.

Открытый конкурс проводит главное управление организации торгов Самарской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Виды работ | НМЦК руб. |
| 1 | **Парк Победы**  **(1 этап)** | Ремонт твердых покрытий, установка МАФ | 46 943 497,70 |
|  | Открытый конкурс в электронной форме размещен 01.03.2023, окончание подачи заявок 17.03.2023. Окончание работ 06.10.2023. | | |

Виды работ (проект контракта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
|
| Демонтажные работы | усл.ед. | 1 | 67 530,25 | 67 530,25 |
| Ремонт тротуара (асфальт) | м2 | 13982,2 | 1 454,03 | 20 330 538,27 |
| Замена бортовых камней тротуарных | мп | 3540 | 2 184,32 | 7 732 492,80 |
| Ремонт тротуара (брусчатка) | м2 | 2705,75 | 4 774,29 | 12 918 035,17 |
| Ремонт пандусов | м3 | 8,6 | 15 235,34 | 131 023,92 |
| Установка скамеек | шт | 57 | 75 150,33 | 4 283 568,81 |
| Установка урн | шт | 56 | 26 434,08 | 1 480 308,48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Парк Центрального района (1 этап)** | Ремонт твердых покрытий, ремонт освещения, установка МАФ, установка видеонаблюдения, озеленение. | 49 959 582,43 |
|  | Открытый конкурс в электронной форме размещен 01.03.2023, окончание подачи заявок 17.03.2023. Окончание работ 06.10.2023. | | |

Виды работ (проект контракта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
|
|  | Наружное освещение, видеонаблюдение | | | | |
| 1.1 | Кабельная канализация. Земляные работы | мп | 1088 | 702,65 | 764 483,20 |
| 1.2 | Кабельная канализация. Устройство переходов подземных методом | мп | 211 | 4 856,35 | 1 024 689,85 |
| 1.3 | Демонтажные работы | усл.ед. | 16 | 16 174,53 | 258 792,48 |
| 1.4 | Монтаж блоков управления шкафного исполнения | шт | 7 | 145 843,83 | 1 020 906,81 |
| 1.5 | Монтаж опор освещения | усл.ед. | 32 | 204 430,93 | 6 541 789,76 |
| 1.6 | Заземление | усл.ед. | 1 | 43 884,38 | 43 884,38 |
| 1.7 | Монтаж камер видеонаблюдения | усл.ед. | 15 | 245 032,68 | 3 675 490,20 |
| 1.8 | Пусконаладочные работы | усл.ед. | 1 | 57 855,91 | 57 855,91 |
|  | 2. Водоснабжение | | | | |
| 2.1 | Присоединение к северному вводу в парк. | усл.ед. | 1 | 266 042,62 | 266 042,62 |
| 2.2 | Присоединение здания администрации парка | усл.ед. | 1 | 120 247,50 | 120 247,50 |
| 2.3 | Присоединение фонтана | усл.ед. | 1 | 109 223,24 | 109 223,24 |
| 2.4 | Устройство капельного полива | мп | 400 | 3 341,41 | 1 336 564,00 |
| 2.5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | мп | 155 | 2 183,28 | 338 408,40 |
| 2.6 | Земляные работы | м3 | 750 | 267,03 | 200 272,50 |
|  | 3. Водоотведение | | | | |
| 3.1 | Земляные работы | м3 | 918 | 228,37 | 209 643,66 |
| 3.2 | Укладка трубопроводов канализации дождевой | мп | 267 | 9 427,46 | 2 517 131,82 |
| 3.3 | Укладка стальных неразрезных кожухов. Гильзы | мп | 8 | 8 383,13 | 67 065,04 |
| 3.4 | Устройство канализационных колодцев | шт | 8 | 24 476,23 | 195 809,84 |
| 3.5 | Устройство дождеприемных колодцев | шт | 3 | 20 041,69 | 60 125,07 |
|  | 4. Благоустройство | | | | |
| 4.1 | Демонтажные работы | усл.ед. | 1 | 1 772 041,89 | 1 772 041,89 |
| 4.2 | Валка деревьев | м3 | 578,16 | 3 471,30 | 2 006 966,81 |
| 4.3 | Устройство тротуара | м2 | 4672,3 | 3 868,73 | 18 075 867,18 |
| 4.4 | Установка бортовых камней | мп | 1203 | 1 585,91 | 1 907 849,73 |
| 4.5 | Установка скамеек | шт | 54 | 38 193,69 | 2 062 459,26 |
| 4.6 | Установка урн | шт | 28 | 15 669,78 | 438 753,84 |
| 4.7 | Ремонт постамента памятник В.И.Ленину | усл.ед. | 1 | 2 346 619,42 | 2 346 619,42 |
| 4.8 | Посадка деревьев. Ель колючая | шт | 3 | 12 172,52 | 36 517,56 |
| 4.9 | Посадка деревьев. Липа | шт | 41 | 9 814,09 | 402 377,69 |
| 4.10 | Посадка деревьев. Клен остролистный | шт | 10 | 10 248,93 | 102 489,30 |
| 4.11 | Посадка кустарников. Можжевельник | шт | 315 | 5 637,55 | 1 775 828,25 |
| 4.12 | Посадка кустарников. Спирея | шт | 24 | 5 142,32 | 123 415,68 |
| 4.13 | Посадка кустарников. Гортензия | шт | 4 | 5 175,17 | 20 700,68 |
| 4.14 | Посев газонов партерных | м2 | 118 | 671,77 | 79 268,86 |
|  | Итого: |  |  |  | 49 959 582,43 |

Вывод: представленная информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2023 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела Д.В.Замчевский