ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2022 год»

(Д-73 от 30.03.2023)

Информация администрации городского округа Тольятти (далее – администрация) о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2022 год (далее - Программа) представлена в Думу городского округа Тольятти (далее – Дума) администрацией в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2023 года, утвержденным решением Думы от 29.03.2023 года № 1519, для рассмотрения вопроса на заседании Думы 26.04.2023 года.

Программа утверждена постановлением администрации от 10.07.2018 № 2025-п/1. В Программу неоднократно вносились изменения (в редакции постановления администрации от 21.12.2022 № 3324-п/1).

Целью Программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса), реализация которых осуществляется шестью задачами.

Координатор и заказчик Программы  - департамент городского хозяйства.

В 2022 году предусмотрено финансирование всех запланированных Программой шести задач.

Отчет о выполнении Программы за 2022 год утвержден постановлением администрации от 28.03.2022 года № 694-п/1.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и областного бюджета.

Реализация всех мероприятий Программы задач 1, 4, 5 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в  городских лесах»,  «Обеспечение устойчивого управления  городскими лесами», «Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды» осуществлялась только за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Финансирование Программы:

|  | План 2022 год (тыс. руб.) | Факт 2022 год (тыс. руб.) | Кассовое исполне ние (касса) 2022 год (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3-2 | 4-2 | от факта | от кассы |
| Средства гор. бюджета (М/Б) | 29 057 | 27 107 | 27 107 | -1 950 | -1 950 | 93,3 | 93,3 |
| Средства обл. бюджета (О/Б) | 59 123 | 59 123 | 59 123 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого за 2022 год | 88 180 | 86 230 | 86 230 | -1 950 | -1 950 | 97,8 | 97,8 |

Отмечаем, что Программа в 2022 году исполнена на 97,8 % (фактическое  и кассовое исполнение составило 97,8 %).

Сумма запланированных средств на реализацию мероприятий Программы в приложении № 10 к решению Думы от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов» (в ред. решения Думы от 21.12.2022 №1443) соответствует утвержденной в паспорте Программы и составила 88180,0 тыс. руб.

Анализ исполнения Программы по объемам финансирования в 2022 году представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Плановый объем (тыс. руб.) | Фактический объем/ касса (к), тыс. руб. | Отклоне ние (тыс. руб.) | % исполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах |  |  |  |  |
| 1.1 Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (М/Б) | 2 957,0 | 2 957,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос (М/Б) | 654,0 | 654,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения |  |  |  |
| 1.6 Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов) (М/Б) | 113,0 | 113,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.7. Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов г.о. Тольятти Самарской обл., занятых городскими лесами (М/Б) | 1 848,0 | 0,0 | - 1 848 | 0,0 |
| Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 0 тыс. руб. или 0 % от запланированного объема финансирования. В Отчете указана причина неисполнения мероприятия. Так, реализация мероприятия планировалась в соответствии с муниц. контрактом № 9 от 02.08.2022, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с Федеральным ГБОУ ВО «Самарский Государственный аграрный университет» (далее – Подрядчик) на сумму 1848 тыс. руб. со сроком окончания оказания услуг – 31.10.2022. Подрядчиком исполнена часть обязательств контракта и допущена просрочка исполнения. В связи с этим МКУ «Тольяттинское лесничество» было направлено требование об уплате пени в размере 20 790 руб., которые были уплачены 21.12.2022. В период исполнения контракта, с августа по конец сентября 2022 года, специалисты рабочей группы временно утратили трудоспособность по причине заболевания COVID-19. Работы по разработке проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов г.о.Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами выполнены не в полном объеме. Контрактом не предусмотрена частичная приемка работ и соответственно частичная оплата не произведена. Ввиду наступления обязательств непреодолимой силы для Подрядчика, 27.12.2022 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта № 9 от 02.08.2022. |  |  |  |  |
| 1.8 Прокладка, прочистка и обновление просек (М/Б) | 291,0 | 291,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 1 (М/Б): | 5 863,0 | 4 015,0 | - 1 848 | 68,5 |
| Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней |  |  |  |  |
| 2.2 Санитарное содержание городских лесов (М/Б) | 1 468,0 | 1 468,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3 Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов (М/Б) | 1 503,0 | 1 503,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4 Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества (М/Б) | Осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения. |  |  |  |
| 2.5 Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (М/Б), ВСЕГО, в том числе: МБУ «Зеленстрой» МКУ «Тольяттинское лесничество» | 1 374,0 783,0 591,0 | 1 374,0 783,0 591,0 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 100,0 |
| Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2030 годы»), ВСЕГО, в том числе: (М/Б) (О/Б) | 4 898,0 539,0 4 359,0 | 4 898,0 539,0 4 359,0 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 100,0 |
| Итого по задаче 2 ВСЕГО, в том числе: (М/Б) (О/Б) | 8 793,0 4 434,0 4 359,0 | 8 793,0 4 434,0 4 359,0 | 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 100,0 |
| Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса г.о. Тольятти (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2030 годы») |  |  |  |  |
| 3.1 Лесовосстановление, ВСЕГО, в т.ч.: | 2 752,0 | 2 752,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 641,0 | 641,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 2 111,0 | 2 111,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, ВСЕГО, в т.ч.: | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3 Дополнение лесных культур, ВСЕГО, в т.ч.: | 1 497,0 | 1 497,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 1 332,0 | 1 332,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.4 Обработка почвы под лесные культуры, ВСЕГО, в т.ч.: | 291,0 | 291,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 3 ВСЕГО, в т.ч.: | 5 180,0 | 5 180,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 908,0 | 908,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 4 272,0 | 4 272,0 | 0,0 | 100,0 |
| Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами |  |  |  |  |
| 4.1 Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти (М/Б) | 10 498,0 | 10 396,0 | - 102,0 | 99,0 |
| Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 102 тыс. руб. В Отчете указана причина отклонений. Это связано с оплатой страховых взносов в сумме меньше запланированной, оплатой за фактически выполненные работы и услуги, а также закрытием лимитов бюджетных обязательств на приобретение МФУ в целях формирования резерва неиспользуемых остатков в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету № 30-прт/1 от 09.03.2022. Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения. |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4: | 10 498,0 | 10 396,0 | - 102,0 | 99,0 |
| Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды |  |  |  |  |
| 5.1 Содержание и посадка лесных культур в дендропарке (М/Б) | 1 114,0 | 1 114,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 5: | 1 114,0 | 1 114,0 | 0,0 | 100,0 |
| Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2030 годы») |  |  |  |  |
| 6.1.2 Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ (13 ед.), ВСЕГО, в т.ч.: | 18 030,0 | 18 030,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 1 983,0 | 1 983,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 16 047,0 | 16 047,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6.1.3 Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков (5 ед.) ВСЕГО, в т.ч.: | 38 702,0 | 38 702,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 4 257,0 | 4 257,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 34 445,0 | 34 445,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 6 ВСЕГО, в т.ч.: | 56 732,0 | 56 732,0 | 0,0 | 100,0 |
| (М/Б) | 6 240,0 | 6 240,0 | 0,0 | 100,0 |
| (О/Б) | 50 492,0 | 50 492,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по Программе, ВСЕГО, в т.ч.: | 88 180,0 | 86 230,0 | -1 950,0 | 97,8 |
| (М/Б) | 29 057,0 | 27 107,0 | -1 950,0 | 93,3 |
| (О/Б) | 59 123,0 | 59 123,0 | 59 123,0 | 100,0 |

Из представленной информации следует, что в целом фактическое и кассовое исполнение Программы за 2022 год составило 97,8 %.

В Отчете по Программе за 2022 год содержатся пояснения о причинах выполнения не в полном объеме (невыполнения) мероприятия 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов г.о. Тольятти Самарской обл., занятых городскими лесами» задачи 1 и мероприятия 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» задачи 4 Программы. Так же пояснения содержатся на стр. 2-4 настоящего заключения.

Отмечаем, что в Программе не запланировано мероприятие (средства не были предусмотрены) «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти».

Проблема постановки лесных участков на кадастровый учет не решается длительное время. Считаем целесообразным администрации представить пояснения о ситуации с постановкой  на государственный   кадастровый   учет   земельных   участков и регистрацией права муниципальной собственности.

В Приложении 2 «Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы» к Отчету о реализации Программы за 2022 приведен уровень достижения всех запланированных в Программе мероприятий.

Так, из 21 показателя (индикатора) муниципальной программы 19 показателей с уровнем достижения планового значения показателя 100 % и более.

По 2-м показателям уровень достижения планового значения показателя не достиг 100 %.

- Показатель «Количество разработанных проектов» по мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов г.о. Тольятти Самарской обл., занятых городскими лесами» («0 %»).

Причины отклонения планового значения показателя описаны на стр.2-3 заключения аналитического отдела.

Показатель «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения»  по мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» («99,5 %»).

Причины отклонения планового значения показателя описаны на стр. 4 заключения аналитического отдела.

Эффективность реализации Программы – 95,6 %.

Эффективность реализации  Программы в 2022 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Вывод:  информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2022 год» может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник отдела				                                               	         Д.В. Замчевский

Тихонова  Л.В.

28-05-67 (1142)