ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на информацию администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы «Охрана,

защита и воспроизводство лесов, расположенных в

границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»,

утвержденной постановлением администрации городского

округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2022 год

(Д-73  от 30.03.2023 г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2022 год, отмечаем следующее.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, относится к вопросам местного значения городского округа.

Аналогичные положения закреплены в  пункте 25 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти к исключительной компетенции Думы относится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Согласно статье 179 БК РФ  муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации муниципальных программ определяются местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования. По результатам указанной оценки местной администрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации от 10.07.2018 № 2025-п/1 утверждена муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа).

Целью Программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса).

Для достижения поставленной цели и с учетом имеющихся основных проблем в сфере лесного хозяйства Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.

2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.

3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.

4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.

5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.

6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Финансовые затраты на реализацию Программы в 2022 году предусмотрены в объеме 88 180 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 59 123 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти – 29 057 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы  в 2022 году  фактические затраты составили 86 230 тыс. руб. или 97,8 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 59 123 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 27 107 тыс. руб. или     93,3 %  исполнения от запланированного объема финансирования.

Отчет за год утверждается постановлением администрации в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, и подлежит размещению на официальном сайте администрации в течение 5 дней после издания соответствующего постановления.

Отчет о выполнении Программы за 2022 год утвержден постановлением администрации  от 28.02.2023 №694-п/1.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы на 2 квартал 2023 года, утвержденным решением Думы от 29.03.2023 №1519, рассмотрение представленного вопроса запланировано на заседании Думы городского округа Тольятти на 26.04.2023 г.

Предварительное рассмотрение представленного вопроса относится к предметам ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Вывод: представленный вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на ее заседании.

Начальник

юридического отдела				                                   Е.В. Смирнова

Силкович