**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**юридического отдела аппарата Думы городского округа**

**Тольятти на информацию администрации городского округа**

**Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, за 2022 год**

**(Д – 99 от 17.04.2023г.)**

Рассмотрев информацию администрации городского округа о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, за 2022 год, необходимо отметить следующее.

Согласно п. 25 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) к вопросам местного значения городского округа, в том числе относится утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. Аналогичная норма содержится в п.25 ч.1 ст. 7 Устава городского округа Тольятти.

Постановлением администрации городского округа от 11.12.2017г.   
№ 4013-п/1 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» (далее - Программа).

**Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.**

**Задачи:**

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Согласно паспорту Программы объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составил **1 112 168** тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 85 488 тыс. руб.;

- областной бюджет – 245 102 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 781 578 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников на 2022 год составил **156 064 руб.,** из них:

- местный бюджет – 7 803 тыс. руб.;

- областной бюджет – 20 756 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 127 505 тыс. руб.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий. Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в [Порядке](consultantplus://offline/ref=050A6B8FC0A4D7E6DB185CD9333997FC2DE2B75BD7FBF66B212D51F28513AB02D61D8FBCF46BBB4D167E7463DC183A2D3698C981BD6DBE7E56DF58o1U2K), утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642.

Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C9DE6A56B2647FD2D0FCD52A77B011A2F168AB4613857AB4227C8815029FB6082BCB0147A393903B4F404F02A71F3ADEC28FB3364899E92BD5D8C9CBCEX0K) представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.08.2017 № 2641-п/1.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Для достижения цели Программы на благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году выполнены работы на 23 объектах по которым фактические затраты составили 156 064 тыс. руб.

По информации администрации городского округа в 2022 благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти выполнены работы на следующих объектах:

- Центральная площадь (3 этап) работы выполнены на сумму 10 200,6 тыс. руб.;

- Итальянский пляж (1 этап) работы выполнены на сумму 799,69 тыс. руб..

- Эко-Парк Шлюзовой работы выполнены на сумму 73 799,3 тыс. руб.;

- Сквер по ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира) (2 этап) работы выполнены на сумму 21 555,5 тыс. руб.;

Фактические затраты по благоустройству общественных территорий составили 106 355 тыс.руб.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г.   
№ 2546-п/1 утвержден Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти (далее - Порядок).

Согласно пункту 6.4. Порядка Коллегия администрации городского округа рассматривает отчеты о реализации муниципальных программ в следующие сроки: отчет за год - до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Пунктом 6.5. Порядка установлено, что отчет включает следующие разделы:

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Согласно пункту 6.7. Порядка отчет за год утверждается постановлением администрации в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, и подлежит размещению на официальном сайте администрации в течение 5 дней после издания соответствующего постановления.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация может принять решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (пункт 6.8. Порядка).

Следует отметить, что постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 14.03.2023 № 866-п/1 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" **изменен период реализации муниципальной программы с 2018 по 2025 года. В связи с чем представляется целесообразным в проекте решения Думы учесть данные изменения.**

Вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, за 2022 г.» включен в план текущей деятельности Думы городского округа на II квартал 2023 года решением Думы городского округа от 29.03.2023 г. № 1519 со сроком рассмотрения – **26.04.2023г.**

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

**Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.**

**Начальник**

**юридического отдела Е.В. Смирнова**

Майорова

28-35-03