**Информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1, за 2022 год.**

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории городского округа Тольятти с 2018 года ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

На территории городского округа Тольятти мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Целью реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти.

В рамках Программы в 2022 году было предусмотрено финансирование на общую сумму 156 064 тыс. руб., в том числе:

- 7 803 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 20 756 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 127 505 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Для достижения цели Программы для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выделено финансирование в размере 49 709 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 47 224 тыс. руб.

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, заключено 19 договоров на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. По состоянию на 31.12.2022 все работы выполнены.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес | Виды работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | б-р Гая, 23  б-р Гая, 25  б-р Гая, 27 | Ремонт дворовых проездов | 349,08 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, 104 | Установка урн | 60,95 |
| 3 | ул. Свердлова, 48 | Ремонт тротуаров, установка скамеек | 2 206,22 |
| 4 | ул. Льва Яшина, 8  ул. Льва Яшина, 10 | Ремонт дворовых проездов | 1 545,98 |
| 5 | б-р Рябиновый, 7 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 2 838,14 |
| 6 | ул. Ворошилова, 65 | Ремонт тротуара, установка скамеек | 2 816,83 |
| 7 | пр-т Степана Разина, 55/8 | Оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 3 985,90 |
| 8 | ул. Фрунзе, 4а  ул. Фрунзе, 4б | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 1 427,27 |
| 9 | пр-т Ленинский, 3 | Установка урн | 239,25 |
| 10 | пр-т Московский, 33 | Оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 4 126,09 |
| 11 | ул. Революционная, 30 | Оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн, ремонт дворового проезда | 3 180,62 |
| 12 | пр-т Ленинский, 38 | Ремонт дворового проезда | 1 325,26 |
| 13 | пр-т Ленинский, 29  ул. Фрунзе, 22 | Оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, установка скамеек, установка урн | 7 544,48 |
| 14 | ул. Свердлова, 37  ул. Революционная, 24 | Оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн | 7 876,31 |
| 15 | б-р Баумана, 2 | Оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 2 678,93 |
| 16 | пр-т Московский, 41  пр-т Московский, 43 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 1 857,12 |
| 17 | пр-т Ленинский, 27 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 1 478,31 |
| 18 | б-р Баумана, 18 | Ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн | 594,18 |
| 19 | б-р Баумана, 14 | Оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн | 3 578,77 |
| Итого | | | 49 709,68 |

Так же для достижения цели Программы для благоустройства общественных территорий выделено финансирование в размере 106 355 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 5 318 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 101 037 тыс. руб.

В целях реализации Программы выполнено благоустройство общественных территорий по следующим адресам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Виды работ** | **Сумма контракта, тыс. руб.** |
| 1 | Центральная площадь (3 этап) | Устройство тротуаров, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение. | 9 665,3 |
| Устройство бортовых камней | 535,3 |
| 2 | Итальянский пляж (1 этап) | Демонтажные работы. | 340,28 |
| Устройство колодцев, валка деревьев. | 459,41 |
| 3 | Эко-Парк Шлюзовой | Ремонт и устройство детских, спортивных площадок, установка МАФ, устройство тротуаров, парковки. | 49 404,2 |
| Устройство освещения, видеонаблюдения. | 24 395,1 |
| 4 | Сквер по улице Жилина (от площади Свободы до ул. Мира) (2 этап) | Устройство освещения, озеленения. | 21 555,5 |
| Итого | | | 106 355,23 |

По состоянию на 31.12.2022 все работы выполнены.

Руководитель департамента М.Г. Кузахметов