**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**юридического отдела аппарата Думы городского округа**

**Тольятти на информацию администрации городского округа**

**Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти**

**на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1,**

**по состоянию на 01.11.2023 год.**

**(Д – 229 от 17.11.2023г.)**

Рассмотрев информацию администрации городского округа о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2023 г., необходимо отметить следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.

Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением,организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131 – ФЗ, и, аналогично, пункту 25 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти относится к вопросам местного значения городского округа.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы» (далее -Программа).

**Цель Программы:** обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

**Задачи Программы:**

1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

6. Организация парковочного пространства.

7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 годы».

11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти.

12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти.

13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Согласно разделу V Программы ее реализация осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляются координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с "[Порядком](consultantplus://offline/ref=3DF3CF6335B2111176402B40556DFC5960651322E9D822B21199FA693A085B8F2A09643AA2B9AA77AEA350B63B7E2E3E472345B4EE7506EDD8476CFFMFy5K) принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок).

Администрацией представлена следующая информация:

- по задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 214 833 тыс. руб.

- по задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» плановый объем финансирования 10 000 тыс. руб.

- по задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 5 582 тыс. руб.;

- по задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» в бюджете на 2023 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 25 231 тыс. руб.;

- по задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 64 451 тыс. руб.;

- по задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы"», по инициативным проектам на территории городского округа в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 37 038 тыс. руб.

- по задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» утвержден план финансирования в сумме 2 100 тыс. руб.

Рассмотрев представленную информацию, считаем целесообразным запросить у администрации городского округа Тольятти следующую информацию:

- об исполнении мероприятий по задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий»;

- перечень мероприятий по благоустройству мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (в разрезе округов) с указанием видов работ и финансирования пообъектно.

Решением Думы городского округа от 27.09.2023г. № 33 вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2023» включен в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2023г., **со сроком рассмотрения на заседании Думы 22.11.2023г.**

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

**Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.**

**Начальник**

**юридического отдела Е.В. Смирнова**

Майорова

28-35-03