ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2023

(Д-229 от 17.11.2023 г.)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.11.2023 г., отмечаем следующее.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области и средств из внебюджетных источников.

В соответствии с действующей редакцией Программа содержит 13 Задач.

Согласно решения Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы от 18.10.2023 № 38) на 2023 год предусмотрено финансирование восьми задач Программы в размере 363 341 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 1 646 тыс.руб. – внебюджетные средства:

* Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий – 214 833 тыс.руб., из них 213 187 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 1 646 тыс.руб. – внебюджетные средства;
* Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях – 10 000 тыс.руб.
* Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов –5 582 тыс.руб.;
* Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений – 25 231 тыс.руб.;
* Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий – 5 752 тыс.руб.
* Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест – 64 451 тыс.руб.;
* Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы – 37 038 тыс.руб.;
* Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти – 2 100 тыс.руб.

Согласно отчета департамента финансов о кассовом исполнении бюджета по состоянию на 01.11.2023 финансирование Программы на 01.11.2023 составило 200 268 тыс. руб. (55,1% к годовому плану).

Администрацией представлена информация в разрезе задач и мероприятий программы с указанием исполнителей работ.

**Предлагаем администрации представить информацию:**

* Адресный перечень выполненных работ с указанием стоимости работ по каждому объекту:
* по муниципальному контракту № 0842300004023000117 от 12.05.2022 с ООО «ПДС-СТРОЙ» на сумму 70 000 тыс. руб.;
* по мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»;
* по Задаче 5 вышеуказанной муниципальной программы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»;
* о сроках полной оплаты по договорам субсидий по мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон».

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.11.2023 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский