|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Остудину Н.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию по вопросу: «Об информации администрации о реализации проекта планировки территории и проекте межевания территории для строительства дороги – продолжения ул. Фермерская (с графическими материалами)».

Докладчик: Квасов Игорь Николаевич, руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава городского округа 					                         Н.А. Ренц

Приложение

Информация администрации о реализации проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства дороги – продолжение ул. Фермерская (с графическими материалами)

Поступившая в администрацию городского округа Тольятти (№ 6260-вх/5.1 от 22.12.2021)  от ООО НИИ «Земля и город» документация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти, подготовленная в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004020000213_259977 от 04.08.2020, утверждена постановлением от 30.12.2021 № 3982-п/1.

При проведении работ по подготовке проектной документации строительства указанного линейного объекта и по изъятию земельных участков для строительства объекта местного значения были выявлены недостатки в проекте планировки территории и проекте межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти (далее - ППТ и ПМТ), не позволяющие реализовать проект строительства дороги:

1. Отсутствует пересечение (перекресток) проектируемой дороги с существующей.

Необходимо предусмотреть пересечение (перекресток) с существующей дорогой Подстепки – Тольятти с интенсивным движением.

2. В связи с отсутствием согласования примыкания к дороге Тольятти – Ягодное необходимо:

Предусмотреть примыкание проезда

Границы проектирования и зоны размещения дороги по ул Фермерская предусмотреть до существующей дороги на расстоянии 0,92 км.

В связи с отсутствием полномочий на проектирование и строительство объектов на территории муниципального района Ставропольский и отсутствие технических условий на пересечение магистрального канала от правообладателей  необходимо ограничить границы проектирования границами городского округа Тольятти и сооружениями канала.

Зоны размещения и поперечные профили предусмотреть в соответствии с согласованным вариантом 2 (Письмо департамента градостроительной деятельности от 12.10.2022 №6439/5.1). Проектные решения необходимо согласовывать с ответственными за выполнение ПИР представителями ООО «Базис».

В ПМТ предусмотреть: формирование ЗУ1 до примыкания с существующей дорогой (включая Т-образный перекресток).

За перекрестком формировать другой участок с учетом замечаний к ПМТ.

3. Замечания к ПМТ

3.1.

- 63:09:0000000:7140 - за границами утвержденного ППТ.

Необходимо исключить из ПМТ

3.2.

- 63:09:0102161:677 - сохраняемый в измененных границах – площадные характеристики не соответствуют утвержденному ПМТ и принятым проектным решениям.

Необходимо уточнить в ПМТ.

3.3.

- 63:09:0103035:7828 – гидротехническое сооружение в государственной собственности.

Необходимо предусмотреть сервитут.

3.4.

- 63:09:0102161:719 и 63:09:0102161:705 – территория технопарка «Жигулевская долина» в государственной собственности. Отказано в предоставление части земельного участка.

Необходимо предусмотреть сервитут.

3.5.

63:09:0102161:978 и 63:09:0000000:57 – участки в государственной собственности пересекаются на 1-2 метра в местах примыкания к Южному шоссе, что не существенно для технических решений. Согласование на изъятие не получено.

Необходимо исключить из ППТ и ПМТ

3.6.

- ЗУ2 формировать в границах территории неразграниченной собственности

- 63:32:1702007:62 - Земельный участок в составе ЕЗП – необходимо предусмотреть: «изъятие или сервитут»

3.7.

- ЗУ3 (0,0134 га) из 63:32:1702007:62

- ЗУ4 (0,0351 га) из 63:32:1702007:62

Земельный участок в составе ЕЗП  выступает за границы г.о. Тольятти 3,5м, что не существенно для технических решений по примыканию к проектируемой автодороге будущих проездов.

Согласование на изъятие не получено.

Необходимо предусмотреть сервитут или исключить из ППТ и ПМТ.

3.8.

- ЗУ5 В тексте отсутствует на чертеже остался. Привести в соответствие.

Необходимо исключить из чертежа или предусмотреть сервитуты на ЗУ.

3.9.

- ЗУ6	63:32:1702003:355 - идентичный с описанием 63:32:1702003:9

Земельный участок в составе ЕЗП выступает за границы г.о. Тольятти 4 м, что не существенно для технических решений по примыканию к проектируемой автодороге будущих проездов.

Согласование на изъятие не получено.

Необходимо уточнить кадастровый номер участка, предусмотреть сервитут или исключить из ППТ и ПМТ.

3.10.

- 63:32:0000000:11538 сохраняемый в измененных границах	(24,7123 га).

Для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа - за границами утвержденного ППТ.

Необходимо исключить из ПМТ.

В соответствии с п. 11.3 муниципального контракта №0842300004020000213_259977 от 04.08.2020, было предложено ООО НИИ «Земля и город» в срок до 18.11.2022 устранить выявленные недостатки и представить в Департамент градостроительной деятельности документацию по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти.

ООО НИИ «Земля и город» заявил, что выявленные недостатки содержат требование об изменении проектных решений и институт готов внести изменения в проект за отдельную плату рамках нового договора в 2023 году.

Руководитель департамента					И.Н. Квасов

С.С. Балахонов 262440

В.В. Дудаков 543170