|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденной постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2024г.

Докладчик: Жеваева Елена Вячеславовна – руководитель управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

| Приложение: | на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Первый заместитель главы городского округа | А.А. Дроботов |
| --- | --- |

Жеваева Е.В., 54 33 59

Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденной постановление администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2024г.

На 18.11.2024 года выполнены работы по благоустройству дворовых территорий на 100%, работы по общественным территориям выполнены не в полном объеме: Дендропарк г.о.Тольятти-100%, набережная Комсомольского района г.о.Тольятти – 100%, парк Центрального района г.о.Тольятти - 95% ведется претензионная работа с подрядчиком.

Дендропарк, Набережная Комсомольского района г.о.Тольятти- работы оплачены в полном объеме.

На 30.07.2024 год сложилась экономия средств федерального и областного бюджета в рамках софинансирования по ФП «ФКГС» в сумме 12.000.000 рублей.

На 30.07.2024 года обеспечена 100% оплата работ по благоустройству дворовых территорий, выполненных подрядными организациями.

| И.о. руководителя департамента городского хозяйства | М.В. Арзамасцев |
| --- | --- |