Проект паспорта муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.»

| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реквизиты постановления администрации городского округа Тольятти, предусматривающего принятие решения о разработке муниципальной программы | Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти» |
| 3 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области"» Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области"» |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| 5 | Заказчик муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения. Задачи: 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий. 2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти. 3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети (далее - УДС). 4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта. |
| 7 | Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «ПБДД»). 2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» (далее - подпрограмма «МРАД»). 3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «СУДС»). 4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «РГПТ»). |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы. |
| 9 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств. Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы составят 13 069 339,0 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа Тольятти – 5 529 626,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 797 208,0 тыс. руб., 2022 год – 854 874,0 тыс. руб., 2023 год – 989 594,0 тыс. руб., 2024 год – 1 530 798,0 тыс. руб., 2025 год – 1 357 152,0 тыс. руб.; * 2021 год - 988 тыс. руб. - оплата принятых в 2018 году обязательств; 2022 год - 1 584 тыс. руб. - оплата принятых в 2020 году обязательств; 2023 год - 3 417 тыс. руб. - оплата принятых в 2020 году обязательств; 2024 год – 10 002 тыс. руб. - оплата принятых в 2021 году обязательств; 2025 год – 23 106 тыс. руб. - оплата принятых в 2023 году обязательств; - средства областного бюджета – 7 412 696,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 453 132,0 тыс. руб., 2022 год – 1 620 943,0 тыс. руб., 2023 год – 1 897 369,0 тыс. руб., 2024 год – 2 441 252,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - средства федерального бюджета – 126 793,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 126 793,0 тыс. руб., - внебюджетные средства – 224,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 112,0 тыс. руб., 2022 год - 112,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб. |
| 10 | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) за счет оптимизации режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет выполнения реконструкции, ремонта, капитального ремонта. 3. Повышение удовлетворенности населения содержанием УДС. 4. Создание комфортных условий передвижения на общественном транспорте и сохранение доступности транспортных услуг для населения. |

### Проект паспорта подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

на период 2021 - 2025 гг.»

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «ПБДД»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчики подпрограммы «ПБДД» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |
| 3 | Цели и задачи подпрограммы «ПБДД» | Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий. Задачи: 1.Проведение организационных и инженерных мер, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий; 2.Оптимизация режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением; 3.Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти». |
| 4 | Сроки реализации подпрограммы «ПБДД» | 2021 - 2025 годы. |
| 5 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы «ПБДД» | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят 821 016,0 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа Тольятти – 821 016,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 173 012,0 тыс. руб., 2022 год – 103 854,0 тыс. руб., 2023 год – 126 062,0 тыс. руб., 2024 год – 218 714,0 тыс. руб., 2025 год – 199 374,0 тыс. руб. * 2023 год - 3 417 тыс. руб. - оплата принятых в 2020 году обязательств |
| 6 | Планируемые результаты реализации подпрограммы «ПБДД» | Снижение количества зарегистрированных ДТП и количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) за счет оптимизации режимов движения на участках УДС с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением. |

### Проект паспорта подпрограммы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.» (далее - подпрограмма «МРАД»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области"» Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области"» |
| 3 | Заказчик подпрограммы «МРАД» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти. |
| 4 | Цели и задачи подпрограммы «МРАД» | Цель: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти. Задача: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти. |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы «МРАД» | 2021 - 2025 годы. |
| 6 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы «МРАД» | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят 7 266 490,0 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа – 1 122 591,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 108 934,0 тыс. руб., 2022 год – 259 151,0 тыс. руб., 2023 год – 301 568,0 тыс. руб., 2024 год – 328 115,0 тыс. руб., 2025 год – 124 823,0 тыс. руб.; * 2021 год - 988 тыс. руб. - оплата принятых в 2018 году обязательств; 2022 год - 1 584 тыс. руб. - оплата принятых в 2020 году обязательств; 2024 год – 10 002 тыс. руб. - оплата принятых в 2020 году обязательств; 2025 год – 23 106 тыс. руб. - оплата принятых в 2023 году обязательств; - средства областного бюджета – 6 017 106,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 349 108,0 тыс. руб., 2022 год – 1 290 861,0 тыс. руб., 2023 год – 1 779 113,0 тыс. руб., 2024 год – 1 598 024,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета – 126 793 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 126 793,0 тыс. руб. |
| 7 | Планируемые результаты реализации подпрограммы «МРАД» | - Увеличение доли протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии; - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет выполнения реконструкции, ремонта, капитального ремонта. |

### Проект паспорта подпрограммы

«Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.»

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «СУДС»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик подпрограммы «СУДС» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |
| 3 | Цели и задачи подпрограммы «СУДС» | Цель: содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов УДС. Задачи: 1. Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти; 2. Выполнение мероприятий по организации дорожного движения. |
| 4 | Сроки реализации подпрограммы «СУДС» | 2021 - 2025 годы. |
| 5 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы «СУДС» | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят 1 851 924,0 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа Тольятти - 1 851 924,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 281 861,0 тыс. руб., 2022 год – 260 184,0 тыс. руб., 2023 год – 255 878,0 тыс. руб., 2024 год – 458 030,0 тыс. руб., 2025 год – 595 971,0 тыс. руб. |
| 6 | Планируемые результаты реализации подпрограммы «СУДС» | Удовлетворенность населения содержанием УДС. |

### Проект паспорта подпрограммы

«Развитие городского пассажирского транспорта

в городском округе Тольятти на период 2021 - 2025 гг.»

| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021 - 2025 гг.» (далее - подпрограмма «РГПТ»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реквизиты правовых актов, утвердивших аналогичные государственные программы Российской Федерации, государственные программы Самарской области, региональные программы | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области"» |
| 3 | Заказчик подпрограммы «РГПТ» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти. |
| 4 | Цели и задачи подпрограммы «РГПТ» | Цель: повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта. Задачи: 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания; 2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам; 3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава; 4. Обеспечение социальных перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы «РГПТ» | 2021 - 2025 годы |
| 6 | Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы «РГПТ» | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составят 3 129 909,0 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа Тольятти – 1 734 095,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 233 401,0 тыс. руб., 2022 год – 231 685,0 тыс. руб., 2023 год – 306 086,0 тыс. руб., 2024 год – 525 939,0 тыс. руб., 2025 год – 436 984,0 тыс. руб.; - средства областного бюджета – 1 395 590,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 104 024,0 тыс. руб., 2022 год – 330 082,0 тыс. руб., 2023 год – 118 256,0 тыс. руб., 2024 год – 843 228,0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб.; - внебюджетные средства – 224,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 112,0 тыс. руб., 2022 год – 112,0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб. |
| 7 | Планируемые результаты реализации подпрограммы «РГПТ» | Создание комфортных условий передвижения на общественном транспорте и сохранение доступности транспортных услуг для населения. |