ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти

(Д – 222 от 07.10.2024)

Планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти (далее – Дума), утвержденным решением Думы от 25.09.2024 № 309 «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2024 года» предусмотрено рассмотрение вопроса «об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти» 09.10.2024. Рассмотрев представленную администрацией городского округа Тольятти (далее – администрация) информацию, отмечаем следующее.

Ранее аналогичная информация была рассмотрена Думой и принято решение №174 от 10.04.2024, которое содержало следующие рекомендации в адрес администрации:

1) при внесении очередных изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», предусмотреть средства в объеме 2 703,99 тыс.руб. на снос объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, по проспекту Степана Разина, западнее пожарного депо по бульвару Приморский, 6, правообладатель – ООО «Торжок», юридическое лицо ликвидировано;

2) организовать взаимодействие с отделениями судебных приставов в части исполнения решений судов по объектам незавершенного строительства и объектам, не эксплуатируемым длительное время на территории городского округа Тольятти.

Первая рекомендация исполнена, но требуется контролировать сохранение финансирования данного мероприятия при формировании городского бюджета на 2025 год.

Представленная информация не содержит сведений об исполнении второй рекомендации.

Из представленной информации следует, что по состоянию на 01.10.2024 в реестре муниципальной собственности находится 17 объектов незавершенного строительства (в 2023 году их было 20). Из них 11 объектов закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 6 находятся в составе муниципальной собственности. Данные объекты не перечислены, мероприятия, направленные на завершение строительства данных объектов не указаны. Кроме того, предлагается администрации указать, с какой целью объекты незавершенного строительства переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям.

Учитывая ежегодную регулярность представления данной информации, саму информацию следует организовать таким образом, чтобы было понятно, сколько объектов незавершенного строительства было на начало и конец отчётного периода, какие объекты были исключены, а какие добавлены. При этом важна разбивка на объекты, финансируемые за счёт бюджетов всех уровней и частных инвестиций.

В перечне незавершенных строительством объектов, находящихся на балансе департамента градостроительной деятельности по состоянию на 31.12.2023 находится 1 объект («Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района г.о. Тольятти» на сумму вложений в размере 40 095 653,73 руб.).

Далее, представленная администрацией информация содержит сведения о 25 объектах незавершенного строительства и 9 объектах, долгое время не эксплуатируемых.

Считаем целесообразным предложить администрации коренным образом пересмотреть методы работы в данном направлении, а именно:

1. вести мониторинг всех строящихся объектов с момента выдачи разрешения на строительство (независимо от того, кем оно выдано) с фиксацией всех произошедших изменений, вложенных средств (в части объектов финансируемых из городского бюджета), и планируемых мероприятий. Это позволит получить полную картину по объекту, если он, по каким либо причинам, перейдёт в разряд незавершенных строительством объектов. В настоящее время администрация предоставляет только часть информации – срез по состоянию на сегодня, который не позволяет оценить, какие меры были приняты и почему они не привели к ожидаемому результату;

2. вести один общий перечень объектов незавершенного строительства и один перечень объектов, долгое время не эксплуатируемых независимо от форм собственности. Не включать в данные перечни информацию об объектах, находящихся в процессе строительства согласно выданному разрешению на строительство и информацию о движимом имуществе;

3. уделить особое внимание и в первую очередь добиваться своевременного (при прекращении работ или их приостановления более чем на шесть месяцев, согласно части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) соблюдения мер безопасности на данных объектах (консервация объекта, в том числе принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки);

4. добиваться от застройщика чёткого плана действий, направленного на возобновление строительства с указанием конкретных сроков;

5. выявлять объекты, которые в настоящее время не включены в рассматриваемые перечни (пример приведен на рисунке 1);

6. выявлять объекты, которые застройщики эксплуатируют без ввода в эксплуатацию с целью неуплаты налога на недвижимость.

Считаем, что объекты незавершенные строительством не только влекут риски обрушения, причинения ущерба жизни и имущества, на длительный период перекрывают существующие пешеходные связи, не приносят выгоду их собственникам и не облагаются налогом, но и пагубно воздействуют на эстетическую привлекательность прилегающей территории, могут существенно ограничить экскурсионные маршруты.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти может быть рассмотрена на заседании Думы с учётом настоящего заключения.

Начальник отдела	Д.В. Замчевский

Попов 28-05-67