ЗАКЛЮЧЕНИЕ

юридического отдела аппарата Думы городского округа

Тольятти на информацию администрации городского округа

Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021 – 2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024»

(Д – 129 от 24.05.2024 г.)

Рассмотрев представленную администрацией городского округа информацию о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 – 2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024», необходимо отметить следующее.

Вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, городского округа Тольятти на 2021-2025г.г.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025г.г.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.06.2024 год» включен в план текущей деятельности Думы городского округа на II квартал 2024, утвержденный решением Думы от 20.03.2024г. № 170, со сроком рассмотрения на заседании Думы 26.06.2024 г.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 – 2025г.г.» (далее - Программа).

Задачи Программы:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети (далее - УДС).

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе указанной муниципальной программы утверждена подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, городского округа Тольятти на 2021 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма).

Целью Подпрограммы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период (2021-2025 гг.) реализации составит 6 058 174 тыс. руб., в том числе: 812 299 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти,

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников на 2024 год запланировано в размере 1 305 172 тыс. руб., в т.ч.

- средства областного бюджета –1 158 561 тыс. руб.

- средства бюджета г.о. Тольятти – 146 611 тыс. руб.

Как следует из информации администрации городского округа, в 2024 году Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – 43 044 руб.;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – 15 516 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 14 769 тыс. руб.;

- бюджет г.о. Тольятти – 747 тыс. руб.;

- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – 37 343 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти);

- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – 113 119 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – 826 403 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 800 000 тыс. руб.;

- бюджет г.о. Тольятти – 26 403тыс. руб.;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа – бюджетом городского округа Тольятти  - 62 015 тыс. руб.;

- отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти – 1 539 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти);

- содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов - 206 186 тыс. руб.

Рассмотрев представленную информацию, считаем целесообразным запросить у администрации следующую информацию:

- о сроках окончания работ и введение в эксплуатацию объекта «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого»;

- о сроках выполнения проектно- изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Спортивная на участке от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 18.10.2018г. № 3 (далее – Регламент Думы), по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник

юридического отдела                                            	                      Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03