Об информации администрации городского округа Тольятти о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха городского округа Тольятти в 2024 году.

В ведомственном подчинении департамента образования находятся       2 объекта отдыха и оздоровления детей – МАООУ «Пансионат» Радуга» и МБОУДО «Центр Гранит».

В МАООУ «Пансионат» Радуга»  в 2024 году  выполнены работы:

- по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (далее - АПС и СОУЭ) на сумму 5 173,7 тыс. руб. (местный бюджет).

- системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и контрольно-пропускного пункта на сумму  13 941,00 тыс. руб. (местный бюджет).

В настоящее время МАООУ «Пансионат» Радуга» заключены контракты:

- на укладку линолеума в спальных помещениях (срок выполнения работ  с 29.08.2024 по 17.09.2024)  на сумму 1 849,12 тыс. руб.

- на ремонт котельной (срок выполнения с 29.08.2024 по 20.09.2024) на сумму 10 483,5 тыс. руб. (областной бюджет - 9 959,3 тыс. руб., местный бюджет - 524,2 тыс. руб.)

В МБОУДО «Центр Гранит» в 2024 году выполнены работы:

- по возведению быстровозводимой конструкции на общую сумму 35 411,43 тыс. руб.,

- капитальному ремонту инженерных систем на общую сумму 1 936,65 тыс. руб.,

-благоустройству и озеленению (валка зеленых насаждений, выкорчевывание пней, демонтаж асфальтового покрытия, устройство подъездной дороги, кругового пожарного проезда) на общую сумму 4 528,45 тыс. руб.

В настоящее время заключен контракт на выполнение работ:

- по капитальному ремонту  столовой на сумму 488,9 тыс.руб.

Так же планируется провести работы по  ремонту санузлов.

В оперативном управлении подведомственных управлению физической

культуры и спорта учреждений находится 2 объекта отдыха и оздоровления детей – база отдыха «Спартак» (МБУДО СШОР №9 «Велотол») и спортивная база «Плёс» (МБУДО СШОР №10 «Олимп»).

База отдыха «Спартак» (МБУДО СШОР №9 «Велотол»). В соответствии с Соглашением от 15.02.2024 года с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области № 03-02-МТБ о

предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в

Самарской области в целях улучшения материально-технического состояния

ОСП базы отдыха «Спартак» в рамках программы «Развитие системы отдыха

и оздоровления детей Самарской области» в 2024 г. на сумму 16 054 285,8 тыс.руб. (15 251 571,5 руб. – областной бюджет, 802 714,3 руб. – городской бюджет) в 2024 году выполняются следующие работы:

- завершен ремонт уличных туалетов (2 этап), заключен контракт №6/24 от 04.04.2024 с ООО «Кайрос» на сумму 4 179 377,4 рублей, работы выполнены в установленные контрактом сроки, работы приняты и оплачены;

-завершен ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения, заключен контракт №10/24 от 08.04.2024 с ООО «Инстал Сервис» на сумму 2 641 051,39 рублей, работы выполнены в установленные контрактом сроки, работы приняты и оплачены;

- мероприятие по ремонту медицинского пункта, заключен контракт № 18/24 от 01.07.2024 с ООО «Кайрос» на сумму 6 919 068,87 рублей, подрядчик приступит к работам с 01.09.2024 согласно условиям контракта;

- мероприятие по капитальному ремонту жилых домов (1 этап, входные группы), 19.07.2024 сформирована заявка на капитальный ремонт жилых домов (1 этап) на сумму 1 622 033,23 рублей. В настоящее время заявка находится на согласовании в главном управлении организации торгов Самарской области (ГУОТ).

Спортивная база «Плёс» (МБУДО СШОР №10 «Олимп»). В течение 2024 года на территории спортивной базы учреждением за счет собственных средств выполнены следующие работы:

- завершены работы по ремонту кровли двух домиков;

- завершен косметический ремонт всех домиков;

- завершены работы по ремонту медицинского пункта;

- завершены работы по ремонту здания столовой и зрительного зала;

- завершены работы по ремонту спортивного оборудования, а также

электрооборудования столовой.

Руководитель департамента образования                                  Л.М. Лебедева

Д.Е. Тиханова 54-44-33 (доб. 4143)