**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**юридического отдела аппарата Думы городского округа**

**Тольятти на информацию администрации городского округа**

**Тольятти о строительстве бокового проезда ул. Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта – автодороги по ул. Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог.**

**(Д – 2 от 12.01.2024 г.)**

Рассмотрев представленную администрацией городского округа информацию о строительстве бокового проезда ул. Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта - автодороги по ул. Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог, необходимо отметить следующее.

Вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о строительстве бокового проезда ул. Спортивной с элементами обустройства, в том числе о ходе выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул. Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г. Тольятти, работ по планировке территории линейного объекта - автодороги по ул. Спортивная и о планируемых сроках строительства указанного проезда с объектами благоустройства автодорог» включен в план текущей деятельности Думы городского округа на I квартал 2024, утвержденный решением Думы от 20.12.2023г. № 104, со сроком рассмотрения на заседании Думы **24.01.2024 г.**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=526C2890DAC2BA755A4028BE06D56021C059F80B3B9A144856312738DB01CE56A9EF945A3DDE210DA96B0584D25E079D5D74DAE028A256A4S9X1G) Российской Федерации.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 – 2025г.г.» (далее - Программа).

Задачи Программы:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети (далее - УДС).

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе указанной муниципальной программы утверждена подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, городского округа Тольятти на 2021 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма).

Целью Подпрограммы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

Достижение [цели](#Par0) Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти**.**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Подпрограммой в 2023 году предусмотрено мероприятие «3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 11 049 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти)»

На указанное мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 10 000 тыс. руб., в том числе по объектам:

- ул. Спортивная на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) – 5 315 тыс. руб.;

- ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) – 4 685 тыс. руб.

Согласно представленной администрацией городского округа Тольятти информации с ООО «АТ» заключен муниципальный контракт от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 на сумму 10 000 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти. По объекту ул. Спортивная на участке от ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) ООО «АТ» работы не могут быть выполнены в рамках указанного муниципального контракта в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания территории.

В связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания территории, работы по муниципальному контракту по объекту ул. Спортивная на участке ул. Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) приостановлены и будут возобновлены после утверждения документации по планировке территории. Ориентировочный срок окончания выполнения работ ноябрь-декабрь 2024 года.

Следует отметить, что согласно п. 5.3. муниципального контракта от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 (далее – муниципальный контракт) в случае просрочки исполнения администрацией городского округа Тольятти (далее- Заказчик**)** обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, ООО «АТ» (далее – Подрядчик**)** вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно п. 5.3. муниципального контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В 2022 году администрация городского округа Тольятти обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением к ООО «АТ» о взыскании пени в сумме 300 994 руб. за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977.

В июле 2022 года ООО «АТ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с администрации городского округа Тольятти неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 94 156,07 руб. в рамках муниципального контракта от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977.

Определением суда от 01.07.2022 дело объедено в одно производство по делу №А55-7215/2022 для совместного решения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.05.2023 по делу № А55-7215/2022 с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «АТ» взыскана сумма 94 156,07 руб., в том числе 87 838,89 руб. неосновательное обогащение и 6 371 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами. В удовлетворении требований администрации городского круга Тольятти о взыскании с ООО «АТ» пени в сумме 300 994 руб. за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту отказано в полном размере.

Кроме того, следует отметить, что Постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.01.2024 №44-п/1 утвержден Проект планировки территории и Проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Улица Спортивная от улицы Юбилейная до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе города Тольятти». Указанное постановление администрации городского округа Тольятти опубликовано в газете «Городские ведомости» 16.01.2024 г. №2 (2655).

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 18.10.2018г. № 3 (далее – Регламент Думы), по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

**Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.**

Начальник

юридического отдела Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03