ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2024

(Д-207 от 24.09.2024 г.)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.09.2024 г., отмечаем следующее.

Информация представлена с существенным нарушением сроков.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области и средств из внебюджетных источников.

В соответствии с действующей редакцией Программа содержит 13 Задач.

Согласно решения Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 15.08.2024 № 230) на 2024 год предусмотрено финансирование восьми задач Программы в размере 409 106 тыс.руб., в том числе 333 163 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 75 943 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, кроме того 7 350 тыс.руб. внебюджетные средства:

- Задача 1 Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» – 213 560 тыс.руб. (в том числе по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» 139 656 тыс.руб.

- Задача 2. «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» - 18 272 тыс.руб;

- Задача 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» 8 002 тыс.руб.;

- Задача 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» 10 390 тыс.руб.;

- Задача 6. «Организация парковочного пространства, устройство площадок для временной парковки автомашин» - 22 706 тыс.руб.;

- Задача 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий» 15 210 тыс.руб.;

- Задача 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» 117 863 тыс.руб.

- Задача 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» 3 103 тыс. руб.

Представленная информация администрации в разрезе финансирования задач не соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 15.08.2024 № 230).

Согласно отчета департамента финансов о кассовом исполнении бюджета по состоянию на 01.09.2024 финансирование Программы составило 30 079 тыс. руб. (7,4% к годовому плану).

Информация администрации существенно дополнена нами по сведениям портала госзакупок.

- По Задаче 1 представлена информация о финансировании в разрезе мероприятий. Информация о заключенных контрактах, объектах, исполнителях и сроках производства работ отсутствует.

Мероприятие 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания».

Размещены следующие конкурсы и аукционы:

- Запрос котировок в электронной форме № 0842300004024000449 на подготовку проектной документации размещен 28.08.2024

НМЦК 433 850,11 руб.

05.09.2024 состоялось определение поставщика

Подрядчик ООО «СТАВРОПОЛЬСТРОЙКОМПЛЕКС»

Цена контракт 403 480,60

Объекты:

Подготовка проектной документации (освещение тротуаров от ул. Ленинградская до ул. Мира в 71 квартале Центрального района.

Срок окончания выполнения работ 15 ноября 2024 года.

- Запрос котировок в электронной форме № 0842300004024000352 на подготовку проектной документации размещено 16.07.2024

НМЦК 712 689,64 руб.

05.09.2024 состоялось определение поставщика

Подрядчик ООО «СТАВРОПОЛЬСТРОЙКОМПЛЕКС»

Цена контракт 662 801,00 руб.

Объекты:

Подготовка проектной документации (освещение тротуара вдоль пр-та Ленинский (от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейной) и б-р Орджоникидзе (от пр-та Ленинского до ул. Свердлова))

Срок окончания выполнения работ 15 октября 2024 года.

Мероприятие 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий».

Представлена информация в табличной форме с перечнем территорий и УК, а также сведения о подаче на 01.09.2024 года управляющими организациями 152 заявок.

Сведения о сроках заключения договоров субсидий и сроках начала и окончания работ отсутствуют.

Утверждено постановление администрации городского округа Тольятти от 21.06.2024 №1128-п/1 «Об установлении отдельного расходного обязательства городского округа Тольятти и о принятии решения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов на территории городского округа Тольятти» (в целях реализации мероприятия 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий»).

Запрос котировок в электронной форме № 0842300004023000402 на обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий (Устройство площадки для выгула собак) размещен 29.09.2023.

НМЦК 8 174 136,80 руб.

Окончание подачи заявок 06.10.2023

Место выполнения работ: городской округ Тольятти, восточнее здания №15 по ул. Зеленая.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения контракта;

окончание выполнения работ – 07.11.2023г

- По Задаче 2 информация не представлена.

Объекты:

- Карманный парк;

- Юбилейная, д.4 (МФЦ);

- Проспект Степана Разина, д.71;

- Зеленстрой: Парк Комсомольского района детская и спортивная площадка.

- По Задаче 4 представлена информация о финансировании в разрезе мероприятий. Информация о заключенных контрактах, объектах, исполнителях и сроках производства работ отсутствует.

- По Задаче 5 представлена информация о финансировании, исполнении и планируемом исполнении в разрезе образовательных учреждений. Информация о заключенных контрактах, объектах, исполнителях и сроках производства работ отсутствует.

- По задаче 6 информация отсутствует.

Открытый конкурс в электронной форме № 0842300004024000395 на выполнение работ по устройству площадок для временной парковки автомашин размещен 01.08.2024

НМЦК 22 705 111,26 руб.

Конкурс состоялся 20.08.2024

Муниципальный контракт заключен с ООО «Стройинвест»

Цена контракта 22 478 060,00 руб.

Дата окончания исполнения контракта 06.12.2024

- По задаче 7 представлена информация о финансировании и объектах. Сведения о контрактах, сроках выполнения работ отсутствуют.

Отмечаем, что электронный аукцион на ремонт внутриквартального освещения от дома №91А по улице Юбилейной до дома №90 по проспекту Степана Разина состоялся 06.05.2024. НМЦК 12 813 090,94 руб. Победитель ООО «Сервис электро снаб», цена контракта 10 320 469 рублей.

Работы выполнены, исполнение контракта завершено.

Сведения о заключении контракта на ремонт освещения от школы №21 до дома №54 по ул. Лесная найти на портале госзакупок не удалось.

- По задаче 12 представлена информация о финансировании. Информация о результатах конкурсов общественных проектов, сроках реализации мероприятия не представлена.

Указано, что финансирование по задаче не запланировано…

На официальном сайте Правительства Самарской области размещена информация о победителях первого и второго конкурсов общественных проектов на 2024 год на территории городского округа Тольятти (Задача 12 Программы):

Первый конкурс (11.01.2024)

- «Восстановим пешеходные дорожки» – восстановление тротуаров дворовой территории по ул. Свердлова, д. 29;

- «Веселый городок» – устройство детской спортивно-игровой площадки в сквере 4 квартала по бульвару Курчатова;

- «Территория спорта» – восстановление спортивной площадки по ул. Юбилейной д. 67, д. 69, д. 73;

- «Тренажеры для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Спортивной, д. 4, д. 4А, д. 4Б, просп. Степана Разина, д. 90;

- «Спортивный двор» – обустройство спортивной площадки по просп. Степана Разина, д. 10;

- «Сквер семейного отдыха «ПУШКИНСКИЙ» – создание  сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21  (1-й этап);

- «Счастливые дети» – восстановление детской площадки по ул. 40 лет Победы, д. 48;

- «Дорога домой» – восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги, лестницы, ведущей к ней, по бульвару 50 лет Октября, д. 10А, ул. Маяковского, д. 109, Яблоневому проезду, д. 102 и площадок перед подъездами д. 10А по бульвару 50 лет Октября

- «Спорт для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Коммунистической д. 45.

Второй конкурс (03.05.2024)

- «Автомобильной столице достойную парковку» – восстановление и расширение внутридворового проезда  с устройством парковочного кармана и озеленением прилегающей территории по бульвару Татищева, д. 2

- «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова, д. 48

- «Детский городок» – обустройство  детской площадки по Ленинскому просп., д. 18

- «Комфортный двор» – восстановление части   внутридворового проезда, устройство парковочных карманов, обустройство  тротуаров с озеленением прилегающей территории, устройством освещения и переносом пешеходных ограждений по Московскому просп., д. 45/47

- «Наша дорога» – восстановление внутридворового проезда по бульвару Рябиновому, д. 8

- «Путь к родному дому» – восстановление тротуара и подходов к подъездам по Южному шоссе, д. 19

- «Светлый и безопасный двор» – устройство освещения дворовой территории по бульвару Татищева, д. 1

- «Сделаем наш двор лучше» – благоустройство дворовой территории с обустройством детской площадки по ул. Юбилейной, д. 19

- «Спорт для всех» – восстановление хоккейного корта по ул. Мира, д. 102, д. 104, д. 106

- «Счастливое детство» – обустройство детской площадки по ул. Тополиной, д. 23, ул. 70 лет Октября, д. 34

- «Счастливое детство» – обустройство детской спортивно-игровой площадки с устройством освещения по ул. Спортивной, д. 8, д. 8А, д. 8Б, просп. Степана Разина, д. 82

- «Уютный двор» – благоустройство дворовой территории по Ленинскому просп., д. 24

- «Уютный двор» – обустройство детской площадки и спортивных площадок по ул. Мира, д. 111

- «Уютный дом, комфортный двор» – восстановление внутридворового проезда,  тротуара и подходов к подъездам по ул. Юбилейной, д. 5

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов поступили:

- 15.02.2024 3 проекта:

- «Уютный дом, комфортный двор» - б-р Молодежный д.2. Реализация инициативного проекта стоимостью 2 999,73 тыс. рублей будет осуществляться за счет средств бюджета с привлечением инициативных платежей в размере 300,0 тыс. рублей.

- «Удобная парковка» по ул. Свердлова, д.19. Реализация инициативного проекта стоимостью 3 327,71 тыс. рублей будет осуществляться за счет средств бюджета с привлечением инициативных платежей в размере 366 047,00 рублей.

- «Уютный дворик» ТСЖ «Базилика» ул. 70 лет Октября, д.43. Реализация инициативного проекта стоимостью 3 477,5 тыс. рублей будет осуществляться за счет средств бюджета с привлечением инициативных платежей в размере 243421,85 рублей.

- 01.04.2024 г. поступил инициативный проект «Комфортная парковка» по бульвару Орджоникидзе, д.7. Реализация инициативного проекта стоимостью 1 188 тыс. рублей будет осуществляться за счет средств бюджета с привлечением инициативных платежей в размере 83,14 тыс. рублей.

Размещены следующие конкурсы и аукционы:

- Аукцион в электронной форме № 0842300004024000461 на реализацию инициативных проектов (благоустройство) размещен 03.09.2024.

НМЦК 9 792 414,14 руб.

Победитель ИП Алешин А.В.

Муниципальный контракт заключен 16.09.2024

Цена контракта 9 792 414,14 руб.

Объекты:

- «Удобная парковка» по ул. Свердлова, д. 19»

- «Уютный дворик» ул. 70 лет Октября, д. 43

- «Комфортная парковка» по бульвару Орджоникидзе, д. 7»

- «Уютный дом, комфортный двор» Молодежный бульвар, д. 2

Сроки выполнения работ:

##### - начало работ – с  даты заключения муниципального контракта;

##### - окончание работ – 31.10.2024 года;

- Запрос котировок в электронной форме № 0842300004024000488 размещен 16.09.2024.

Окончание подачи заявок 23.09.2024

Вид работ - реализация общественных проектов (благоустройство)

НМЦК 1 622 930,20 руб.

"Светлый и безопасный двор" - устройство освещения дворовой территории по бульвару Татищева, д.1.

- Электронный аукцион № 0142200001324020849 на реализацию общественных проектов (благоустройство) размещен 10.09.2024

НМЦК 18 736 274,81 руб.

Аукцион состоялся 23.09.2024

Объекты:

- «Автомобильной столице достойную парковку» – восстановление и расширение внутридворового проезда  с устройством парковочного кармана и озеленением прилегающей территории по бульвару Татищева, д. 2;

- «Комфортный двор» – восстановление части   внутридворового проезда, устройство парковочных карманов, обустройство  тротуаров с озеленением прилегающей территории, устройством освещения и переносом пешеходных ограждений по Московскому просп., д. 45/47;

- «Наша дорога» – восстановление внутридворового проезда по бульвару Рябиновому, д. 8;

- «Путь к родному дому» – восстановление тротуара и подходов к подъездам по Южному шоссе, д. 19;

- «Уютный двор» – благоустройство дворовой территории по Ленинскому просп., д. 24;

- «Уютный дом, комфортный двор» – восстановление внутридворового проезда,  тротуара и подходов к подъездам по ул. Юбилейной, д. 5.

- Открытый конкурс в электронной форме № 0142200001324021628 на реализацию общественных проектов (благоустройство) размещен 19.09.2024

НМЦК 42 379 447,94

Окончание подачи заявок 07.10.2024

Объекты:

- «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова, д. 48;

- «Детский городок» – обустройство  детской площадки по Ленинскому просп., д. 18;

- «Сделаем наш двор лучше» – благоустройство дворовой территории с обустройством детской площадки по ул. Юбилейной, д. 19;

- «Спорт для всех» – восстановление хоккейного корта по ул. Мира, д. 102, д. 104, д. 106;

- «Счастливое детство» – обустройство детской площадки по ул. Тополиной, д. 23, ул. 70 лет Октября, д. 34;

- «Счастливое детство» – обустройство детской спортивно-игровой площадки с устройством освещения по ул. Спортивной, д. 8, д. 8А, д. 8Б, просп. Степана Разина, д. 82;

- «Уютный двор» – обустройство детской площадки и спортивных площадок по ул. Мира, д. 111.

Окончание выполнения работ – 25.11.2024 года.

- Открытый конкурс в электронной форме № 0142200001324014869 на реализацию общественных проектов (благоустройство) размещен 24.06.2024

НМЦК 41 544 452,14 руб.

Конкурс состоялся 18.07.2024 Определение поставщика было приостановлено по жалобе.

Муниципальный контракт заключен с победителем ООО "ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ"

Цена контракта 41 300 000,14 руб.

Объекты:

| № п/п | Наименование | Цена, Руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Сквер семейного отдыха Пушкинский» – создание сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21 (1-ый этап) | 8 627 099,56 |
| 2 | «Веселый городок» – устройство детской спортивно-игровой площадки в сквере 4 квартала по бульвару Курчатова | 3 397 371,44 |
| 3 | "Тренажеры для всех" - восстановление спортивной площадки по ул. Спортивной, д. 4, д. 4А, д. 4Б, просп. Степана Разина, д. 90 | 3 570 558,84 |
| 4 | "Спортивный двор" - обустройство спортивной площадки по просп. Степана Разина, д. 10 | 4 949 697,47 |
| 5 | "Счастливые дети" - восстановление детской площадки по ул. 40 лет Победы, д. 48. | 6 116 766,16 |
| 6 | "Территория спорта" - восстановление спортивной площадки по ул. Юбилейной, д. 67, д. 69, д. 73 | 6 196 963,64 |
| 7 | "Спорт для всех" - восстановление спортивной площадки по ул. Коммунистической, д. 45 | 8 441 543,03 |
|  | Всего: | 41 300 000,14 |

Работы выполнены и оплачены. Исполнение контракта завершено.

- Открытый конкурс в электронной форме № 0842300004024000281 на реализацию общественных проектов (благоустройство) размещен 11.06.2024

НМЦК 3 745 110,33 руб.

Конкурс состоялся 18.07.2024 Определение поставщика было приостановлено по жалобе.

Муниципальный контракт заключен с победителем ООО " АРТНУС"

Цена контракта 3 600 000,00 руб.

окончание работ – 31.07.2024 года;

Стоимость исполненных подрядчиком обязательств 2 720 873,94 руб.

Фактически оплачено 2 720 873,94 руб.

Объекты:

| №п.п. | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Восстановим пешеходные дорожки" - восстановление тротуаров дворовой территории по ул.Свердлова, д.29. | 1 337 567,87 |  |
| 2. | «Дорога домой» – восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги, лестницы, ведущей к ней, по бульвару 50 лет Октября, д. 10А, ул. Маяковского, д. 109, Яблоневому проезду, д. 102 и площадок перед подъездами д. 10А по бульвару 50 лет Октября» | 2 262 432,13 |  |
|  | Всего: | 3 600 000,00 |  |

Исполнение контракта не завершено.

- По задаче 13 представлена информация о финансировании. Сроки реализации мероприятия устройство и ремонт контейнерных площадок не указаны.

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела                                                                               Д.В.Замчевский