ЗАКЛЮЧЕНИЕ

юридического отдела аппарата Думы городского округа

Тольятти на информацию администрации городского округа

Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1,

по состоянию на 01.09.2024 год.

(Д – 207 от 24.09.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2024 г., необходимо отметить следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.

Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131 – ФЗ, и, аналогично, пункту 25 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти относится к  вопросам местного значения городского округа.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г.             № 905-п/1 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы» (далее -Программа).

Цель Программы: обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Задачи Программы:

1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

3. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

4. Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

5. Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

6. Организация парковочного пространства.

7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

8. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

9. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

10. Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области».

11. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти.

12. Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области", по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти.

13. Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Согласно разделу V Программы ее реализация  осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области, и средств из внебюджетных источников.

Организация управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляются координатором Программы - департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок).

Администрацией представлена следующая информация:

Для достижения поставленной цели Программы в 2024 году запланированы следующие задачи:

- по задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 73 486 тыс. руб.

- по задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование – 6 732 тыс. руб.;

- по задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» предусмотрены субсидии в размере 10 200 тыс. руб.;

- по задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий» финансирование – 15 482 тыс. руб.;

- по задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» финансирование не предусмотрено;

# - по задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы"», по инициативным проектам на территории городского округа в бюджете городского округа Тольятти финансирование не предусмотрено;

# - по задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» утвержден план финансирования в сумме 1 000 тыс. руб.

Рассмотрев представленную администрацией городского округа Тольятти информацию, следует отметить следующее.

Согласно п. 2.19. Государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 (далее – Государственная программа), общественные проекты принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией ежегодно с 1 января по 28 февраля (в високосном году - по 29 февраля) и с 1 сентября по 31 октября в соответствии с графиком приема документов, утвержденным приказом департамента внутренней политики Самарской области. Конкурсный отбор общественных проектов проводится ежегодно по 30 апреля и по 31 декабря.

Департамент внутренней политики Самарской области в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о результатах проведения конкурсного отбора осуществляет размещение на официальном сайте Правительства Самарской области информации о победителях конкурсного отбора.

Согласно официального сайта Правительства Самарской области победителями первого конкурса общественных проектов на 2024 год на территории городского округа Тольятти стали следующие общественные проекты:

- «Восстановим пешеходные дорожки» – восстановление тротуаров дворовой территории по ул. Свердлова, д. 29;

- «Веселый городок» – устройство детской спортивно-игровой площадки в сквере 4 квартала по бульвару Курчатова;

- «Территория спорта» – восстановление спортивной площадки по ул. Юбилейной д. 67, д. 69, д. 73;

- «Тренажеры для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Спортивной, д. 4, д. 4А, д. 4Б, просп. Степана Разина, д. 90;

- «Спортивный двор» – обустройство спортивной площадки по просп. Степана Разина, д. 10;

- «Сквер семейного отдыха «ПУШКИНСКИЙ» – создание  сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21  (1-й этап);

- «Счастливые дети» – восстановление детской площадки по ул. 40 лет Победы, д. 48;

- «Дорога домой» – восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги, лестницы, ведущей к ней, по бульвару 50 лет Октября, д. 10А, ул. Маяковского, д. 109, Яблоневому проезду, д. 102 и площадок перед подъездами д. 10А по бульвару 50 лет Октября

- «Спорт для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Коммунистической д. 45.

Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 23.06.2021 № 985 утверждено Положение об инициативных проектах на территории городского округа Тольятти (далее – Положение). Согласно п. 22 Положения внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем его направления в администрацию городского округа Тольятти 15 февраля, 1 апреля текущего года.

В соответствии п. 26 Положения администрация не позднее 12-го рабочего дня со дня внесения инициативного проекта в администрацию направляет в Думу городского округа информацию о поступившем инициативном проекте, сведения, указанные в инициативном проекте, и о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта.

Во исполнении п.26 Положения администрацией городского округа Тольятти представлена информация, что 15.02.2024 в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов поступило 3 проекта:

- «Уютный дом, комфортный двор» - б-р Молодежный д.2;

- «Удобная парковка» по ул. Свердлова, д.19;

- Уютный дворик» ТСЖ «Базилика» ул. 70 лет Октября, д.43.

Рассмотрев представленную информацию, считаем целесообразным запросить у администрации городского округа Тольятти следующую информацию:

-  о сроках размещения аукционной документации на выполнение работ по реализации общественных проектов, победивших в конкурсных отборах;

- о сроках реализации общественных проектов с указанием суммы софинансирования из бюджета г.о. Тольятти.

Решением Думы городского округа от 26.06.2024г. № 259 вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г. № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2024» включен в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2024г., со сроком рассмотрения на заседании Думы 26.06.2024г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник

юридического отдела                        	        			 Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03