07.10.2024						                  91

Об информации администрации городского округа Тольятти

о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти

(Д-222)

Рассмотрев информацию администрации г.о Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации г.о. Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) по объекту - подземная манежная автостоянка с надстроем торгово-выставочных, офисных помещений, помещений предприятий бытового обслуживания, расположенному по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 4 квартал (дело № А55-27909/2023), правообладателем ООО «ПБК» восстановлена целостность ограждения, организована охрана объекта, 
а также ведутся демонтажные работы несущих конструкций (каркаса, плит перекрытия);

2) по объекту, расположенному по адресу:  г. Тольятти, Автозаводский район, по проспекту Степана Разина, западнее пождепо по бульвару Приморский, 6, с учетом рекомендации решения Думы г.о. Тольятти 
от 10.04.2024 № 174, в бюджете предусмотрены средства на снос в размере 2 704 тыс.руб.

3) по объекту - здание оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А, начаты работы по сносу объекта капитального строительства;

4) по объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу  северо-западнее пересечения ул. Спортивной и ул. Маршала Жукова, правообладатель ООО «Престиж» (дело №2-10957/2023), исполнено решение суда о  принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания;

5) по объекту - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 46Б, исполнено решение суда 
о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей 
в здание;

6) по объекту незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, расположенные по адресу: г. Тольятти, Центральный район, 
ул. Индустриальная, 2в, собственником проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемом здания и ограждения, проведены уборка прилегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора;

7) по объекту - здание, расположеннму по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 66А, Хорошевским районным судом г. Москвы 16.09.2024 года вынесено определение об изменении порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020: администрации г.о. Тольятти предоставлено право принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание, с последующим взысканием понесенных расходов с должников; после вступления определения суда в законную силу, в рамках выделенного бюджетного финансирования администрацией г.о. Тольятти будут проведены соответствующие мероприятия по уборке мусора и консервации данного объекта;

8) по объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу:
 г. Тольятти, Центральный район, бульвар 50 лет Октября,18а, вступило в силу решение Комсомольского районного суда  по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: обеспечить круглосуточную охрану объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства»; правообладателем восстановлена целостность ограждения.

3. Отметить отсутствие информации о принимаемых мерах в отношении следующих объектов:

1) торгово-офисный центр, расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный», пересечение Южного и Хрящевского шоссе,  правообладатель - ООО «Русский Дом», дело № А55-25078/2023 (исполнительный лист о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект,  направлен  20.03.2024);

2) двухэтажное нежилое здание-кафе, расположенное по адресу: 
г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 9А, правообладатель - физическое лицо,  дело № 2-2597/2023 (исполнительный лист о необходимости  снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев направлен 20.03.2024);

3) объект - здание поликлиники под размещение социальной гостиницы 
г.о. Тольятти, расположенное по адресу: г. Тольятти,  Комсомольский район, 
ул. Олимпийская, 36;

4) объект незавершенного строительства - техно-торговый комплекс 
по обслуживанию населения, с местоположением: г. Тольятти, Комсомольский  
р-н, мкр. Железнодорожный, севернее здания, имеющего адрес: 
ул. Куйбышева, 14.

4. Рекомендовать администрации г.о. Тольятти:

1) сформировать перечень объектов незавершенного строительства 
и не эксплуатируемых длительное время объектов, расположенных на территории г.о. Тольятти с отображением информации, согласно приложению 2, включив в данный перечень 17 объектов незавершенного строительства, включенных в реестр муниципальной собственности г.о. Тольятти (11 объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 6 находящихся в составе муниципальной собственности);

2) направить повторное обращение в прокуратуру г. Тольятти о проведении прокурорской проверки действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1 по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» (торгово – офисный комплекс 17-Б МАГ с подземной автостоянкой боксового типа, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Спортивная, 8, дело - 
№ А55-26741/2023) в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3) представить информацию об основаниях предоставления земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201060:806, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 51 (ранее располагался объект капитального строительства) на праве постоянного (бессрочного) пользования Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО «РЖД»).

5. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, согласно приложению 1.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Председатель  комиссии	                                                                    Д.В. Шевелев

Приложение 1

к решению постоянной комиссии

по муниципальному имуществу,

градостроительству и землепользованию

от  07.10.2024 № 91

Проект решения Думы

Об информации администрации городского округа Тольятти

о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти 
о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять 
к сведению.

2. Отметить:

1) по объекту - подземная манежная автостоянка с надстроем торгово-выставочных, офисных помещений, помещений предприятий бытового обслуживания, расположенному по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 4 квартал (дело № А55-27909/2023), правообладателем ООО «ПБК» восстановлена целостность ограждения, организована охрана объекта, а также ведутся демонтажные работы несущих конструкций (каркаса, плит перекрытия);

2) по объекту, расположенному по адресу:  г. Тольятти, Автозаводский район, по проспекту Степана Разина, западнее пождепо по бульвару Приморский, 6, с учетом рекомендации решения Думы г.о. Тольятти от 10.04.2024 № 174, в бюджете предусмотрены средства на снос в размере 2 704 тыс.руб.;

3) по объекту - здание оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: г. Тольятти, Центральный р-н, Лесная, 56А, начаты работы по сносу объекта капитального строительства;

4) по объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу  северо-западнее пересечения ул. Спортивной и ул. Маршала Жукова, правообладатель ООО «Престиж» (дело №2-10957/2023), исполнено решение суда о  принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, путем установки защитных ограждений у объекта незавершенного строительства, установки ограждений оконных проемов и входных групп фасадов здания;

5) по объекту - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 46Б, исполнено решение суда о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание;

6) по объекту незавершенного строительства - здание ИВЦ и поликлиника, расположенные по адресу: г. Тольятти, Центральный район, 
ул. Индустриальная, 2в, собственником проведены следующие работы: восстановление целостности оконных и дверных проемом здания и ограждения, проведены уборка прилегающей территории, сбор, складирование и вывоз мусора;

7) по объекту - здание, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 66А, Хорошевским районным судом г. Москвы 16.09.2024 года вынесено определение об изменении порядка исполнения решения суда по делу № 2-6342/2020: администрации г.о. Тольятти предоставлено право принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в нежилое здание, с последующим взысканием понесенных расходов с должников; после вступления определения суда в законную силу, в рамках выделенного бюджетного финансирования администрацией г.о. Тольятти будут проведены соответствующие мероприятия по уборке мусора и консервации данного объекта;

8) по объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу:
 г. Тольятти, Центральный район, бульвар 50 лет Октября,18а, вступило в силу решение Комсомольского районного суда  по делу № 2-1655/2024 об обязании собственника в течение 7 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, а именно: обеспечить круглосуточную охрану объекта, а также выполнение всех мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства»; правообладателем восстановлена целостность ограждения.

3. Отметить отсутствие информации о принимаемых мерах в отношении следующих объектов:

1) торгово-офисный центр, расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, микрорайон № 8 жилого р-на «Северный», пересечение Южного и Хрящевского шоссе,  правообладатель - ООО «Русский Дом», дело № А55-25078/2023 (исполнительный лист о принятии мер, препятствующих несанкционированному доступу людей на объект,  направлен  20.03.2024);

2) двухэтажное нежилое здание-кафе, расположенное по адресу: 
г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 9А, правообладатель - физическое лицо,  дело № 2-2597/2023 (исполнительный лист о необходимости  снести самовольный объект капитального строительства в течение трех месяцев направлен 20.03.2024);

3) объект - здание поликлиники под размещение социальной гостиницы г.о. Тольятти, расположенное по адресу: г. Тольятти,  Комсомольский район, ул. Олимпийская, 36;

4) объект незавершенного строительства - техно-торговый комплекс по обслуживанию населения, с местоположением: г. Тольятти, Комсомольский  
р-н, мкр. Железнодорожный, севернее здания, имеющего адрес: 
ул. Куйбышева, 14.

4. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти:

1) сформировать перечень объектов незавершенного строительства и не эксплуатируемых длительное время объектов, расположенных на территории г.о. Тольятти, с отображением информации, согласно приложению, включив в данный перечень 17 объектов незавершенного строительства, включенных в реестр муниципальной собственности г.о. Тольятти (11 объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
6 находящихся в составе муниципальной собственности);

2) направить повторное обращение в прокуратуру г. Тольятти о проведении прокурорской проверки действий, предпринятых ОСП Автозаводского района № 1 по исполнительному производству в отношении ООО «Светол» (торгово – офисный комплекс 17-Б МАГ с подземной автостоянкой боксового типа, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Спортивная, 8, дело - №А55-26741/2023) в рамках исполнения Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3) представить информацию об основаниях предоставления земельного участка с кадастровым номером 63:09:0201060:806, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 51 (ранее располагался объект капитального строительства) на праве постоянного (бессрочного) пользования Куйбышевской железной дороге (правопреемник ОАО «РЖД»).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы.

Председатель Думы							         С.Ю. Рузанов