Информация о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 года №71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта в течение 2024 года за счет доведенных бюджетных средств выполнены и находятся в стадии выполнения, следующие ремонтные работы (мероприятия):

- ремонт южной стены в помещении бассейна спортивного комплекса «Старт», по адресу ул. Республиканская, 1 (МБУДО СШОР №3 «Легкая атлетика») на сумму 863 764,08 руб. – работы завершены;

- ремонт освещения в спортивном зале спортивного комплекса «Старт» по адресу ул. Республиканская, 1 (МБУДО СШОР №3 «Легкая атлетика») на сумму 465 000, 00 руб. – работы завершены;

-ремонт системы приточной (509 942,00 руб.) и вытяжной (495 000,00 руб.) вентиляции спортивного зала по адресу ул. Коммунистическая, 45Б (МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба») на общую сумму 1 004 942 руб. – работы завершены;

- ремонт потолка спортивного зала по адресу ул. Коммунистическая, 45Б (МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба») на сумму 523 944,75 руб. – работы завершены;

- ремонт потолка тренажерного зала по адресу ул. Коммунистическая, 45Б (МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба») на сумму 143 430,00 руб. – работы завершены;

- ремонт помещений (замена оконных конструкций) по адресу ул. Строителей, 12а (МБУДО СШОР №9 «Велотол») на сумму 721 680 руб.– работы завершены;

- ремонт помещений (замена оконных конструкций) по адресу ул. Академика Вавилова, 64 (МБУДО СШОР №9 «Велотол») на сумму 192 443,06 руб. – работы завершены;

- ремонт напольного покрытия спортивного зала спортивного комплекса «Кристалл» по адресу ул. Баныкина, 9 (МБУДО СШОР №13 «Волгарь») на сумму 598 479,02 руб.– в стадии закупки;

- закупка фреона (Хладон-22) для функционирования ледового оборудования спортивного комплекса «Кристалл» по адресу ул. Баныкина, 9 (МБУДО СШОР №13 «Волгарь») на сумму 154 760,96 руб. – товар поставлен;

- ремонт кровли здания по адресу ул. Коммунистическая, 45Б (МБУДО СШОР №5 «Спортивная борьба») на сумму 2 906 410,50 руб. – работы завершены;

- ремонт кровли здания по адресу ул. Баныкина, 9 спортивный комплекс «Кристалл» (МБУДО СШОР №13 «Волгарь») на сумму 433 474,52 руб. – работы завершены;

- ремонт 3 единиц теплоузлов на следующих объектах - стадион «Лада» по ул. Матросова, 43Б, спортивный комплекс «Спутник» по ул. Юбилейной, 6Б и Большая спортивная арена стадиона «Торпедо» по ул. Революционно, 80 на сумму 2 531 051,99 руб. – работы выполнены на 35%;

- ремонт 3 единиц теплоузлов на следующих объектах стадиона «Торпедо» по адресу ул. Революционная, 80: Малая спортивная арена, гараж и учебно-тренировочный центр на сумму 1 376 000,00 руб. – в стадии закупки;

- ремонт системы отопления здания по адресу Комсомольское шоссе, 26 (МБУДО СШОР №14 «Жигули») на сумму 599 994,00 руб. – работы выполнены, ведется приемка;

- ремонт льдозаливочных машин на объектах спортивного комплекса «Кристалл» и дворец спорта «Волгарь» на сумму 1 125 000,00 руб. – в стадии закупки.

На плановый период 2025 и 2026 годов подготовлены и направлены в Министерство спорта Самарской области заявки на выделение средств, необходимых для следующих мероприятий:

- капитальный ремонт стадиона «Дружба» в мкр.Шлюзовой на сумму 251 706,34 тыс.руб. для МБУДО СШОР №12 «Лада» (письмо №3413/1 от 27.04.2024);

- капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. Матросова, 5а на сумму 99 443,60 тыс.руб. для МБУДО СШОР №7 имени В.А. Гройсмана (письмо №3412/1 от 27.04.2024);

- капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник» по ул. Юбилейная, 6Б на сумму 160 509,40 тыс.руб. для МБУДО СШОР №12 «Лада» (письмо 6657/1 от 20.08.2024).