Информация администрации городского округа Тольятти

о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы.

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти находятся 30 учреждений:

- 3 культурно-досуговых учреждения,

- 4 театра,

- 3 музея,

- парковый комплекс истории техники,

- 2 библиотечные системы (43 библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» - 28 библиотек и муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» - 14 библиотек и библиотека в структуре МАУ «Культурный Центр «Автоград»),

- 17 учреждений дополнительного образования.

Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства за счет средств бюджета городского округа Тольятти и вышестоящих бюджетов осуществляется в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1.

В 2024 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланировано провести следующие виды ремонтных работ.

| № п/п | Мероприятие | Наименование учреждения | Сумма, тыс. руб. | Период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |

| 1 | Реконструкция, ремонт АПС и СО с проектными работами |  |  |  | МБУ ДО Школа искусств № 1 |  |  | 1 338 |  | Исполнено в сентябре 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция, ремонт АПС и СО с проектными работами |  |  |  | МБУ ДО ДДК |  |  | 3 749 |  | Исполнено в сентябре 2024 |
| 3 | Капитальный ремонт системы аварийного освещения в здании |  |  |  | МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" |  |  | 4 788 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| 4 | Замена дверных блоков на противопожарные |  |  |  | МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" |  |  | 275 |  | Исполнено в июле 2024 – 109 тыс. руб. руб. Исполнение в ноябре 2024 – 166 тыс. руб. |
| 5 | Приобретение железных противопожарных дверей с установкой |  |  |  | МБУК "Тольяттинский художественный музей" |  |  | 75,0 |  | Исполнено в марте 2024 года |
| 6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), ул. Чайкиной, 65 |  |  |  | МБУИ МДТ |  |  | 2 536,8 |  | Исполнено в июне 2024 |
| 7 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), ул. Чайкиной, 43а |  |  |  |  |  |  | 328,02 |  | Исполнено в августе 2024 |
| 8 | Демонтаж, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы охранной сигнализации |  |  |  | МБУК ОДБ |  |  | 327 |  | Исполнено в августе 2024 |
| 9 | Текущий ремонт помещений. Замена входной группы дверей на эвакуационном выходе. Поставка извещателя пожарного дымового и резистора. |  |  |  |  |  |  | 76 |  | Исполнено в августе 2024 |
| Капитальный, текущий ремонты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ремонт помещений - 2-х учебных блоков (стены, полы, потолок, отопление) по адресу: ул. Железнодорожная, 17 |  |  | МБУ ДО Школа искусств № 1 |  | 530 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| 2 |  |  | Замена витражей, входных дверей в 2-х учебных блоках по адресу: ул. Железнодорожная, 17 |  |  |  |  | 1073 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| 3 |  |  | Капитальный ремонт электрощитовой с переносом |  |  | МБУ ДО ДДК |  | 988 |  | Исполнение в декабре 2024 |
| 4 |  |  | Капитальный ремонт помещений электрощитовой (Полы, стены, потолки, установка входных противопожарных дверей) |  |  |  |  | 154 |  | Исполнено в октябре 2024 |
| 5 |  |  | Ремонт наружных швов |  |  | МБУ ДО ДХШ им. Плисецкой |  | 3193 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| 6 |  |  | Текущий ремонт системы электроосвещения с заменой светильников |  |  |  |  | 219 |  | Исполнено в августе 2024 |
| 7 |  |  | Ремонтные работы по замене покрытия пола в хореографическом классе и раздевалке |  |  |  |  | 326 |  | Исполнено в сентябре 2024 |
| 8 |  |  | Замена оконных блоков алюминиевых на ПВХ с защитной пленкой |  |  | МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" |  | 2243 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| 9 |  |  | Электромонтажные работы |  |  | МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» |  | 1393 |  | Исполнение в декабре 2024 |
| 10 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории. |  |  | МБУ ДО ДМШ N 4 им.В.М. Свердлова |  | 488 |  | Исполнено в сентябре 2024 |
| 11 |  |  | Выполнение работ по разборке облицовки ограждающих поверхностей эстакады и известняковых плит |  |  | МАУ "КЦ "Автоград" |  | 2600 |  | Исполнено в августе 2024 |
| 12 |  |  | Ремонт помещения - репетиционного кабинета (полы замена паркета на линолеум) |  |  |  |  | 423 |  | Исполнение в ноябре 2024 |
| Мероприятия по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка пандуса |  | МБУ ДО ДХШ им. Плисецкой |  |  | 1197 |  | Исполнение в ноябре 2024 |  |
| 2 |  | Ремонт туалета для маломобильных граждан по адресу б-р Ленина, 22 |  | МБУК "Библиотеки Тольятти |  |  | 580 |  | Исполнено в марте 2024 |  |
| 3 |  | Выполнение работ по установке пандуса и ремонт входной группы для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в здании библиотеки №14, расположенной по адресу: г.Тольятти, б-р, Луначарского, 1 |  |  |  |  | 1891 |  | Исполнение в ноябре 2024 |  |
| Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж системы охранной сигнализации в здании |  | МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" |  |  | 1 570 |  | Исполнено в мае 2024 |  |
| 2 |  | Замена оконных блоков алюминиевых на ПВХ с защитной пленкой |  |  |  |  | 1 546 |  | Исполнено в августе 2024 |  |
| 3 |  | Монтаж системы видеонаблюдения |  | МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова |  |  | 355 |  | Исполнение в ноябре 2024 |  |
| 4 |  | Монтаж системы видеонаблюдения |  | МОУ ДОД ДХШ №3 |  |  | 282 |  | Исполнено в июле 2024 |  |
| 5 |  | Монтаж системы охранной сигнализации |  | МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» |  |  | 380 |  | Исполнено в мае 2024 |  |
| 6 |  | монтаж системы видеонаблюдения |  | МБУК "Тольяттинский художественный музей" |  |  | 151 |  | Исполнено в мае 2024 |  |
| 7 |  | Монтаж средств системы видеонаблюдения. |  | МБУК ГМК "Наследие"" |  |  | 77 |  | Исполнено в октябре 2024 |  |
| 8 |  | Монтаж охранной сигнализации и электрозамка |  |  |  |  | 72 |  | Исполнено в октябре 2024 |  |
| 9 |  | Монтаж системы видеонаблюдения |  | МБУК ОДБ |  |  | 270 |  | Исполнено в августе 2024. |  |
| 10 |  | Укрепление оконных и дверных проемов, дооборудование системы видеонаблюдения |  | МБУ ДО ДМШ N 3 |  |  | 200 |  | Исполнение в ноябре 2024 |  |

Итого на выполнение ремонтных работ запланировано в 2024 году -

30 906 тыс. руб., из них: по состоянию на 08.10.2024 реализовано на сумму  17 145 тыс. руб., будут произведены в ноябре – декабре 2024 на сумму 13 761 тыс. руб.

За счет средств федерального и областного бюджета в размере 2 994,9 тыс. руб. в 2024 году в рамках выполнения мероприятия «Создание модельной муниципальной библиотеки» национального проекта «Культура» выполнен текущий ремонт в Детской библиотеке № 6 Центра краеведческой информации для детей и молодежи МБУК «Объединение детских библиотек», по адресу г. Тольятти, ул. Носова, д.21.

Выполнены следующие виды ремонтных работ: ремонт пола, замена дверных блоков (дверей межкомнатных деревянных, замена входной двери ПВХ, электромонтажные работы (замена выключателей, розеток, прокладка кабеля, замена приборов освещения (светильников). Ремонт потолка, устройство подвесных потолков. Ремонт стен (штробление, заделка, выравнивание, окрашивание). Устройство перегородок из гипсокартонных листов. Устройство подиума (установка элементов каркаса, устройство оснований полов, монтаж перил). Переустройство санузла для лиц с ОВЗ. Перенос и установка пожарного шкафа.

На 2025 за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланировано 31 343 тыс. руб. на проведение следующих видов ремонтных работ, в том числе:

в рамках проведения капитального, текущего ремонта в сумме 10 881 тыс. руб., из них:

- 622 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им Плисецкой на замену покрытия пола -420 тыс. руб., на ремонт электроосвещения с заменой светильников в классах -200 тыс. руб.;

- 2 011 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Камертон» на ремонт классов по адресу 40 лет Победы, 86 - 1 671 тыс. руб., ремонт помещений по адресу Королева, 12 - 340 тыс. руб.;

- 1 563 тыс. руб. - МБУДО ЦРТДЮ «Истоки» на ремонт крыльца;

- 1 073 тыс. руб. -  МБУ ДО ДШИ №1 на замену витражей по адресу Железнодорожная, 17;

- 181 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина на текущий ремонт учебного кабинета по адресу Механизаторов, 20А;

- 930 тыс. руб. - МБУК ОДБ на замену оконных блоков по адресам: 50 лет Октября, 55 - 433 тыс. руб., Жилина, 44 - 78 тыс. руб., ремонт пола по адресу Горького, 42 - 419 тыс. руб.;

- 3 597 тыс. руб. - МБУИ г.о. Тольятти «МДТ» на наружную отделку здания;

- 904 тыс. руб. - МБУК ДЦ «Русич» на ремонт пола в зале 1 этажа.

на мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 1 256 тыс. руб., из них:

- 494 тыс. руб. – МБУИ «Тольяттинский театр кукол» на установку пандуса ;

-  762 тыс. руб. – МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств им. В. Н. Сафонова» на ремонт входной группы для обеспечения доступа инвалидов и других МГН;

в рамках проведения противопожарных мероприятий в сумме 16 035 тыс. руб., их них на реконструкцию, ремонт, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- 10 911 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»;

- 2 355 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ «Форте»;

-  1 253 тыс. руб. -  МБУ ДО ДШИ №1;

- 1 516 тыс. руб.  -  МБУ ДО ДШИ им. Свиридова

на мероприятия по антитеррористической безопасности в сумме 3 171 тыс. руб., в том числе:

- 1 151 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на монтаж системы охранной сигнализации;

-  704 тыс. руб. на монтаж системы видеонаблюдения, из них: 411 тыс. руб.   МБУК ТКМ, 293 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол»;

- 1 316 тыс. руб. на установку металлических жалюзи, защитной пленки на окна, из них: 756 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств», 560 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград».

В 2024 году администрацией городского округа Тольятти направлены заявки в министерство культуры Самарской области для участия в 2025 году в государственной программе «Развитие культуры в Самарской области» по следующим мероприятиям.

«Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров». Капитальный ремонт МАУИ городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» на сумму               207 761,00 тыс. руб. (письмо от 18.05.2023 № 3543/1). Сметная стоимость уточнена на 17.05.2024г. (перерасчет в ценах на 01.04.2024 с использованием индексов фактической инфляции ИПЦ Росстата), составляет 221 547,80 тыс. руб. (письмо от 27.06.2024 №5027/1). Здание оформлено, проектно-сметная документация разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы.

Капитальный ремонт МАУИ городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград» на сумму 407 973,50 тыс. руб. (письмо от 19.05.2023 № 3583/1). Сметная стоимость уточнена на 17.05.2024г. (перерасчет в ценах на 01.04.2024г с использованием индексов фактической инфляции ИПЦ Росстата), составляет 376 520,68 тыс. руб. (письмо от 27.05.2024 № 226/3.3). Здание оформлено, проектно-сметная документация разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы.

«Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта». Капитальный ремонт МБУ ДО Школа искусств № 1 на сумму 32 242,09 тыс. руб., в том числе: ремонт фасада - 14 511,00 руб., внутренние работы (капитальный ремонт помещений) - 17 731,09 руб. (письмо №284/3.3 от 16.07.2024). Здание оформлено, проектно-сметная документация разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы.

«Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, специализированным оборудованием (включая подготовительные, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы) и материально-техническими средствами»:

- МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» на сумму 210 109,76 тыс. руб. (письмо от 27.06.2024 №5027/1);

- МАУИ г.о. Тольятти «Культурный Центр «Автоград» на сумму 191 414,11 тыс. руб. (письмо от 27.05.2024 № 226/3.3.).

По информации министерства культуры Самарской области, в министерство культуры России направлена заявка на капитальный ремонт двух объектов - МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» и МБУ ДО Школа искусств № 1 на 2025 год.  МАУИ г.о. Тольятти «Культурный Центр «Автоград» включен в реестр дополнительного финансирования из средств областного бюджета на 2025-2026 годы.

23 сентября 2024 года направлено обращение Губернатору Самарской области Федорищеву В.А. о рассмотрении возможности выделения средств областного бюджета на 2025-2026 годы для финансирования работ по вышеуказанным приоритетным объектам культуры городского округа Тольятти (письмо от 23.09.2024 №7626/1).

На 2026 за счет средств бюджета г.о. Тольятти запланировано               40 587  тыс. руб. на проведение следующих видов ремонтных работ.

В рамках проведения капитального, текущего ремонта в сумме 19 990 тыс. руб., из них:

- 3 694 тыс.руб. - МБУ ДО ДШИ №1 на замену витражей (ул. Шлюзовая, 3);

- 1 011 тыс.руб. - МБУК "Библиотеки Тольятти" на ремонт входной группы (2 адреса);

- 516 тыс.руб. - МБУК ОДБ на ремонт помещений (ул. Туполева, 5);

- 1 017 тыс.руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" на ремонт системы отопления, замена приборов учета тепла, ремонт теплового узла;

- 171 тыс.руб. - МБУК ГМК "Наследие" на установку забора-полисадника у здания музея, вынос точек граней земельного участка;

- 1 158 тыс.руб. - МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова на капитальный ремонт актового зала;

- 12 079 тыс. руб. – МБУ ДО «Школа искусств  Центрального района»                                                                                                на капитальный ремонт системы отопления с модернизацией теплового пункта и установкой узла учета тепла;

- 344 тыс.руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» на текущий ремонт крыльца эваковыхода по адресу Курчатова, 2.

На мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 7 598 тыс. руб., из них:

406 тыс.руб. - МБУ ДО ДШИ "Гармония" оборудование санузла;

2 389 тыс.руб. -  МБУК "Библиотеки Тольятти" (6 филиалов) на установку пандусов;

- 4 803 тыс.руб. - МБУИ г.о. Тольятти "МДТ"  устройство входной группы.

В рамках проведения противопожарных мероприятий в сумме  9 762 тыс. руб., их них на реконструкцию, ремонт, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- 4 604 тыс.руб. - МБУ ДО ДШИ  «Лицей искусств им. В. Н. Сафонова» уровень утвержденного бюджета на 2026 год на ремонт, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения - тыс.руб.;

- 853 тыс.руб. -  МБУК "Тольяттинский театр кукол" на ремонт системы пожаротушения;

- 2 815 тыс.руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- 1 490 тыс.руб. - МАУ КЦ "Автоград" на огнезащитную обработку зрительных залов здания.

- На мероприятия по антитеррористической безопасности в сумме 3 237 тыс. руб., в том числе:

- 2 253  тыс. руб. на установку системы охранной сигнализации (монтаж, ПСД), СКУД, из них:221 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ "Форте", 791 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ №4 им.В.М.Свердлова, 380 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, 861 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти»;

- 984 тыс.руб. - установка металлических жалюзи, защитной пленки на окна, из них:  814 тыс.руб. -  МБУК "Библиотеки Тольятти", 170 тыс.руб. - МБУК "Досуговый центр "Русич".