ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы

(Д – 233 от 14.10.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы, отмечаем следующее.

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2024 года, утвержденным решением Думы от 25.09.2024 №309, для рассмотрения на заседании Думы 23.10.2024. Сроки предоставления документов соблюдены. На заседании постоянной комиссии по социальной политике Думы информацию планируется рассмотреть 22.10.2024г.

Согласно представленной информации администрации в 2024 году на муниципальных объектах культуры выполнены следующие работы (таблица №1):

таблица №1

| Наименование мероприятия | Финансирование, (тыс. руб.) | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Капитальный, текущий ремонт (расшифровка по учреждениям представлена в информации администрации) |  |  |
| Ремонт осуществлялся в 7-ти муниципальных учреждениях культуры (12 видов работ) | 13 630,0 | - 5 видов работ исполнены; - 7 будут исполнены в ноябре - декабре |
| Проведение противопожарных мероприятий (расшифровка по учреждениям представлена в информации администрации) |  |  |
| Работы осуществлялись в 7-ти муниципальных учреждениях культуры (9 видов работ) | 13 493,0 | - 7 видов работ исполнены; - 2 будут исполнены в ноябре - декабре |
| Мероприятия по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения (расшифровка по учреждениям представлена в информации администрации) |  |  |
| Работы осуществлялись в 2-х муниципальных учреждениях культуры (3 вида работ) | 3 668,0 | - 1 вид работ исполнены; - 2 будут исполнены в ноябре - декабре |
| Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в муниципальных учреждениях (расшифровка по учреждениям представлена в информации администрации) |  |  |
| Работы осуществлялись в 8-ми муниципальных учреждениях культуры (10 видов работ) | 4 903,0 | - 8 видов работ исполнены; - 2 будут исполнены в ноябре - декабре |
| В муниципальных учреждениях культуры осуществлялся по 34-ти видам работ. Финансовые затраты средств бюджета городского округа Тольятти составили 35 694,0 руб. |  |  |

Справочно: в рамках национального проекта «Культура» (мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотека») выполнен текущий ремонт в Детской библиотеки №6 Центра краеведческий информации для детей и молодежи МБУК «Объединение детских библиотек», по адресу ул.Носова,д.21 (виды работ описаны в информации).Средства в размере 2 994,9 тыс.руб. выделены из федерального и областного бюджетов.

На основании информации, представленной к общественному обсуждению проекта бюджета на 2025 год по отрасли культуры (за рамками муниципального задания, расшифровка представлена) средства на ремонт муниципальных учреждений предусмотрены на:

- капитальный ремонт в учреждениях;

- расходы на противопожарные мероприятия в учреждениях;

- расходы на антитеррористические мероприятия в учреждениях;

- расходы на мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп в учреждениях;

- и другие виды расходов.

Согласно информации, на 2025 год подготовлены и направлены в Министерство культуры Самарской области заявки на выделение средств, необходимых для выполнения следующих мероприятий (таблица №2):

таблица №2

| Наименование мероприятия | Финансирование, (тыс. руб.) | Результат рассмотрения заявок |
| --- | --- | --- |
| на 2025 год |  |  |
| «Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров» |  |  |
| Капитальный ремонт МАУИ «Драматический театр «Колесо» им.Г.Б.Дроздова» | 221 548,0 | включен в реестр финансирования на 2025 г. |
| Капитальный ремонт МАУИ «Культурный Центр «Автоград» | 376 521,0 | включен в реестр дополнительного финансирования из средств областного бюджета на 2025 -2026 годы |
| ИТОГО: | 598 069,0 |  |
| «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта» |  |  |
| Капитальный ремонт МБУ ДО «Школа искусств № 1» | 32 242,1 | Включен в реестр финансирования на 2025 г. |
| ИТОГО: | 32 242,1 |  |
| Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, специализированным оборудованием (включая подготовительные, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы) и материально-техническими средствами |  |  |
| МАУ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» | 210 110,0 | Проинформировать о результатах рассмотрения заявок |
| МАУИ «Культурный Центр «Автоград» | 191 414,1 |  |
| ИТОГО: | 401 524,1 |  |
| Справочно: 23.09.2024 года направлено обращение Губернатору Самарской области Федорищеву В.А. о рассмотрении возможности выделения средств областного бюджета на 2025-2026 годы для финансирования работ по вышеназванным приоритетным объектам культуры г.о. Тольятти |  |  |
| на 2026 год за счет бюджета средств г.о.Толятти запланировано: |  |  |
| Проведение капитального, текущего ремонта в 8-ми учреждениях | 19 990,0 | Подробная расшифровка по учреждениям, видам работ и выделенным средствам представлена в информации администрация |
| Мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в 3-х учреждениях | 7 598,0 |  |
| Противопожарные мероприятия в 4-х учреждениях | 9 762,0 |  |
| Мероприятия по антитеррористической безопасности в 6 –ти учреждениях | 3 237,0 |  |
| на 2026 год запланированы средства за счет бюджета г.о.Тольятти в размере | 40 587,0 |  |

На все работы разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы (необходимое условие для принятия положительного решения  при подаче заявок).

Проект решения Думы будет подготовлен комиссией по социальной политике 22.10.2024г. по итогам предварительного рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии.

Аналитический отдел отмечает высокое качество подготовки пакета документов (полнота информации), подготовленного департаментом культуры администрации городского округа Тольятти, а именно представлена информация не только о капитальном и текущем ремонте в учреждениях культуры и искусства, но и о выполненных работах по антитеррористической, пожарной безопасности и мероприятиях по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных учреждения.

ВЫВОД: информацию администрации о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2024 году и планах на 2025 и 2026 годы может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела 					     Д.В.Замчевский

Гайфутдинова Н.Н.

28-05-67