Председателю Думы

городского округа Тольятти

Рузанову С.Ю.

О направлении информации

по зимнему содержанию.

сылка на рег. №  и дату д

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2024 год направляю информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025 годов.

Докладчик - Востриков А.П., руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 4 л.

Первый заместитель

главы городского округа                                                                 А.А. Дроботов

Калмыкова Н.А.,

54 30 23 (3023)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

администрации городского округа Тольятти

о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025 годов

В зимний период 2024-2025 гг. работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти будут осуществляться по муниципальному контракту  №  0842200002123000242_259977 от 12.09.2023., заключенному с  ООО "Автодоринжиниринг" (далее – Контракт).

(СПРАВОЧНО. МК зима 2024-2025 г.(УДС) стоимость 1 кв.м 49,63 руб/м2, исходя из НФЗ зима – 223,30 руб/м2.

В утвержденном бюджете городского округа Тольятти на 2024–2026 годы предусматриваются на 2025 год средства на финансирование работ по содержанию автомобильных дорог в сумме 498 050,0 тыс. рублей.

Общая сумма нормативного финансирования работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти с учетом годовых индексов прогнозной инфляции Минэкономразвития России на 2025 год составляет 2 261 012,4 тыс. руб. Направлена заявка в Министерство транспорта и автомобильных дорог о выделении дополнительного финансирования на сумму 1 762 962,7 тыс.руб.).

Срок действия Контракта с 12.09.2023 года до 31.12.2025 года.

Срок выполнения работ по Контракту с 01.10.2023 года до 30.09.2025 года.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного Контракта составляет – 6 308,04 тыс.м². На зимний период 2024 – 2025 гг. предусмотрено финансирование в размере – 313 492 298,46 млн.руб.

(СПРАВОЧНО. - Сроки устранения заснеженности и зимней скользкости на проезжей части дорог и улиц регламентированы в разделе 8 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденном приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог происходит в течение 4-12 часов после окончания снегопада, в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течение 5-12 часов после окончания снегопада.

Работы по очистке от снега и наледи тротуаров, служебных проходов, мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах должны производиться в течение 1-3 часов с момента окончания снегопада, зимней скользкости в течение 12-24 часов в зависимости от интенсивности движения пешеходов).

Подрядной организацией будет осуществляется патрульная очистка проезжей части магистральных дорог с применением противогололедных материалов.

25.10.2024 г. планируется проведение осмотра техники и пескосоляной смеси.

В настоящее время подрядной организацией выполнено:

| Организация | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовка противогололедных материалов до 30.10.2023г. | Подготовка приказов (о переходе на зимний режим работы, закрепление техники, круглосуточном режиме работы) | Обеспечение запчастями, агрегатами, инструментом | Проведение расконсервации техники |
| ООО «Автодорин-жиниринг» | План – 56 тыс. тонн Факт – 56 тыс. тонн | подготовлены | обеспечены | Проведена (30.09.2024 г.). |

Определены 4 базы для складирования пескосоляной смеси (ПСС). Общий объем заготовленной ПСС на 30.09.2024г. – 56 000 т.:

- Автозаводский район ул. Северная 30, заготовлено ПСС – 20 000 т;

- Центральный район ул. Комсомольская 94, заготовлено ПСС - 24 000 т.;

- Комсомольский район ул. Громовой 35, заготовлено ПСС – 6 000 т.;

- Транспортный проезд, 6, заготовлено ПСС - 6 000 т.

Нормативная потребность техники в зимний период.

| № п/п | Район | Количество техники, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автозаводский | 85 |
| 2 | Центральный район | 55 |
| 3 | Комсомольский район | 46 |
| 4 | Итого по городу | 186 |

На текущий момент у подрядной организации (ООО «Автодоринжиниринг» для привлечения к работам по зимнему содержанию с учетом договоров найма (субподрядные организации ООО «ПромКомСтрой»,  ООО Современные технологи строительства, ООО «ССТ», ООО «Макантон», ООО «УК МЖРЭП») имеется 133 единицы техники (в том числе занятых на дорогах по содержанию – 113 единиц).

Вывоз снега с автодорог будет производиться в первую очередь с участков, где валы снега ограничивают видимость участникам движения: перед перекрестками, кольцевыми развязками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта (при необходимости).

Вывоз снега с магистральных автодорог производится на территорию, утвержденную Постановлением «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» от 30.08.2021 №2935-п/1.

На сегодняшний день Постановлением утверждены 3 площадки под складирование вывозимого снега с автодорог г.о. Тольятти, в т.ч.:

Автозаводский район (2 площадки):

- 1 площадка - г. Тольятти, р-н Автозаводский, ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- 2 площадка - г. Тольятти, р-н Автозаводский, ш. Южное санитарно-защитная зона АО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1). Центральный район (1 площадка):

- 1 площадка г. Тольятти, р-н Центральный, севернее ул. Новозаводская, д.2а.

(СПРАВОЧНО.  За зимний период 2023-2024 г. вывезено – 250 000 м3).

В соответствии с пунктом 8.1.1.2. Контракта, в зимний период, специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта (далее – специалистами) будут проводиться проверки качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти два раза в неделю.

Также в соответствии с пунктом 8.1.1.3. Контракта, специалисты вправе назначать и проводить неплановую проверку выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в любое время суток, в течение срока выполнения работ по Контракту, а именно в зимнее время специалистами ежедневно будут проводиться проверки качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти два раза в неделю.

За ненадлежащее выполнение работ по содержанию автодорог            г.о. Тольятти муниципальным контрактом предусмотрены санкции в виде штрафов и пени.