ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025 годов

(Д-234 от 16.10.2024 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Содержание магистральных дорог осуществляется в рамках муниципального контракта ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242_259977 от 12.09.2023. Цена контракта 966 525 878,41 руб. Контракт заключен по начальной (максимальной) цене контракта с единственным участником открытого конкурса.). Срок действия контракта с 12.09.2023 года до 31.12.2025 года, срок выполнения работ по контракту с 01.10.2023 года до 30.09.2025 года.

В контракте указан перечень автомобильных дорог (с указанием объемов по содержанию) на период выполнения работ  с 01.10.2023 г. по 30.09.2025 г., стоимость работ, определены критерии оценки качества содержания автомобильных дорог.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 15.07.2022 № 1566-п/1 (в редакции от 12.09.2023 N 2710-п/1) «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти в расчете на 1 м.кв. (погонный метр, ед., тыс.м.кв., км) в разрезе видов работ (услуг) в ценах 4 кв 2021 г.

Объем финансирования работ по содержанию магистральных дорог непосредственно в зимний период 2024-2025 годов, а также предыдущих периодов (с 1 ноября по 31 марта) представлен в таблице:

|  | 2021-2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега |
| Площадь содержания, тыс.м² | 6 296,92 |  |  |  | 6 298,03 |  | 6 308,04 |  |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 127 902 | 16 269 | 182 805 | 16 977 | 304 384 | Не выделено | 313 492 | Не выделено |

# Постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» определены территории для складирования снега в зимний период.

# Согласно представленной информации:

# - в наличии у подрядной организации 133 ед. техники (71,51% от потребности – 186 ед);

- объем заготовленной песко-соляной смеси составляет 56 000 тонн (в прошлогодний период 12 000 тонн, 2022 - 22 000 тонн, 2021 - 35 000 тонн, 2020 - 44 000 тонн, 2019 год 60 000 тонн, в зимний период 2018-2019 годов 66 000 тонн).

В соответствии с п 13. вышеуказанного муниципального контракта «Транспортные средства, используемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

- о результатах проверки подрядчика на предмет готовности к зимнему периоду 2024-2025гг.;

- о количестве основной дорожной техники, оборудованной системой спутникового мониторинга «ГЛОНАС».

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025 годов может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела	Д.В.Замчевский