ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2024

(Д-264 от 19.11.2024)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.11.2024, отмечаем следующее.

Представленная информация администрации отличается предельной лаконичностью.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

В соответствии с действующей редакцией Программы (постановление администрации городского округа Тольятти от 12.04.2024 N 665-п/1) в целях повышения качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти реализуются следующие Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 25.09.2024 № 287) средства на 2024 год предусмотрены в размере 190 127 тыс. руб., в том числе:

- 9 506,32 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 180 620,18 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов.

Средства определены на:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в размере 57 593,86 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 2 879,69 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 54 714,16 тыс. руб.;

| № п/п | Адрес | Виды работ | Стоимость работ, руб. | УК | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Фрунзе, 18 | Оборудование детской площадки Установка скамеек Установка урн | 3 109 496,95 | ООО «БОН» | 100% |
| 2 | ул. Свердлова, 47, ул. Свердлова, 49 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 3 555 251,24 | ООО «БОН» | 100% |
| 3 | пр-т Ленинский, 36 | Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 2 030 432,38 | ООО «БОН» | 100% |
| 4 | пр-т Степана Разина, 9 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 2 917 259,64 | ООО "УК № 1ЖКХ" | 100% |
| 5 | пр-т Московский , 27 | Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 2 836 633,49 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 6 | б-р Приморский, 40 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, устройство ограждения, ремонт тротуара | 5 603 336,06 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 7 | ул. Свердлова, 43 | Оборудование детской площадки Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 7 267 737,13 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 8 | б-р Королева, 15, б-р Королева, 17 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 4 767 551,59 | ООО УК «ТЛТ» | 100% |
| 9 | пр-т Московский, 63, б-р Приморский, 48 | Установка урн, оборудование спортивной площадки | 314 750,74 | ООО УК «ТЛТ» | 100% |
| 10 | ул. Революционная, 76 | Ремонт дворового проезда | 1 453 280,33 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 11 | пр-т Степана Разина, 18, пр-т Степана Разина, 20 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки, ремонт тротуара | 2 626 453,24 | ООО УК "Энерджи" | 100% |
| 12 | б-р Орджоникидзе, 15 | Установка скамеек, оборудование спортивной площадки | 3 127 946,27 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 13 | б-р Орджоникидзе, 8 | Ремонт дворового проезда Ремонт тротуара | 1 903 489,64 | ООО УК "Энерджи" | 100% |
| 14 | пр-т Ленинский, 24 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 2 543 395,24 | ООО УК "Энерджи" | 100% |
| 15 | б-р Орджоникидзе, 2 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 4 864 316,57 | ООО УК "Энерджи" | 100% |
| 16 | ул. Юбилейная, 19 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 1 330 563,11 | ООО "УК № 2ЖКХ" | 100% |
| 17 | ул. Фрунзе, 41 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 2 864 386,13 | ООО УК «ТЛТ» | 100% |
| 18 | пр-т Московский, 23 | Установка скамеек Установка урн Оборудование спортивной площадки | 4 184 046,72 | ООО «БОН» | 100% |
| 19 | ул. Фрунзе, 25 | Установка скамеек, установка урн | 293 530,75 | ООО УК «Восточная» | 100% |
| Итого |  |  | 57 593 857,22 |  |  |

- благоустройства общественных территорий в размере 132 532, 65 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 6 626, 63 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 125 906, 01 тыс. руб.

Торги проводит главное управление организации торгов Самарской области.

| № п/п | Наименование территории | Виды работ | НМЦК руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная Комсомольского района (3 этап) | благоустройство | 11 472 381,46 |
|  | Электронный аукцион 0142200001324003556 размещен 27.02.2024 06.03.2024 поступили ценовые предложения участников (таблица ниже). Победитель ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА», цена контракта 6 998 152,54 руб., срок окончания работ - 30.08.2024; Стоимость исполненных подрядчиком, исполнителем обязательств 6 919 932,64 руб. Фактически оплачено 6 919 932,64 руб. 03.09.2024 подписан акт выполненных работ 5 542 321,32 руб. Работы завершены. |  |  |

| 2 | Парк Центрального района (2 этап) | благоустройство | 40 285 099,32 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный аукцион 0142200001324004089 размещен 01.03.2024. Окончание подачи заявок 11.03.2024 победитель ООО «СТРОЙСЕРВИС», цена контракта 39 277 971,82 руб., срок окончания работ - 30.08.2024 Дополнительным соглашением №1 от 14.06.2024 цена контракта увеличена до 41 693 082,99 руб., что больше НМЦК и максимального ценового предложения участников аукциона. Приняты и фактически оплачены работы на сумму 5 842 482,55 руб. Работы не завершены. За просрочку исполнения обязательств подрядчику выставлены претензии: Претензия №4939/2.1 от 11.09.2024 - 5 000,00 руб. Претензия №5497/2.1 от 04.10.2024 - 775 567,99 руб. Претензия №5666/2.1 от 11.10.2024 - 158 937,66 руб. Претензия №6244/2.1 от 08.11.2024 - 853 244,29 руб. 31 июля 2024 состоялось рабочее совещание по вопросу реконструкции парка Центрального района городского округа Тольятти, на котором отсутствовали приглашенные первый заместитель главы А.А.Дроботов и руководитель департамента городского хозяйства В.В.Рябов. Отмечено, что в 2020 году был определен победитель конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка Центрального района городского округа Тольятти, проведенном Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина при благотворительной поддержке ПАО «КуйбышевАзот». Победителем стал проект Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ. В дальнейшем проект был частично откорректирован. По итогам совещания было рекомендовано главе городского округа Тольятти в целях недопущения выполнения работ в парке Центрального района, не соответствующих проекту архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка Центрального района, разработанному Центром урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ, оплаченному ПАО «КуйбышевАзот» и прошедшему экспертизу, в целях соблюдения сроков выполнения работ, прошу Вас на текущей неделе организовать и провести в администрации городского округа под Вашим руководством совещание по реконструкции парка Центрального района с приглашением заместителя председателя Думы городского округа Тольятти А.А.Степанова, заместителя главы – главы Центрального района Д.В.Ботаева, представителей ООО «СТРОЙСЕРВИС», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ. Указанное совещание проведено не было. На 2025 год запланировано благоустройство парка Центрального района (3 этап) по итогам Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. Фрагмент архитектурно-градостроительной концепции парка Центрального района. |  |  |
| 3 | Дендропарк | благоустройство | 80 775 167,48 |
|  | Открытый конкурс 0142200001324003403 размещен 26.02.2024. Окончание подачи заявок 14.03.2024 Победитель ООО "ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ". Первоначальная цена контракта 68 650 000,50 руб. Цена контракта увеличена до 71 726 544,59 руб., стоимость исполненных подрядчиком обязательств 71 020 822,80 руб., фактически оплачено 71 020 822,80 руб. Срок выполнения работ по Контракту: до 30.08.2024 г. Работы завершены. Контракт расторгнут. |  |  |

Решением Думы от 25.09.2024 №302 администрации было рекомендовано:

1) представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

- об исполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий по состоянию на 24.09.2024 и причинах нарушения сроков, установленных муниципальными контрактами (30.08.2024);

- о принятых мерах в целях недопущения повторения ситуации (в соответствии с п.3 настоящего решения);

П.3 решения:

1) обратить внимание на несоблюдение сотрудниками департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти сроков представления документов для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти;

2) принять меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, ответственным за подготовку пакета документов по вопросу «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.09.2024».

Информация не представлена.

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

- О перечне фактически выполненных работах ООО «Стройсервис» на благоустройство Парка Центрального района (2 этап).

- О следовании при выполнении работ по благоустройству Парка Центрального района архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка Центрального района городского округа Тольятти, разработанному Центром урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ.

Вывод: представленная информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.11.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела                                                                               Д.В.Замчевский